国道 215 线石渠洛须至德格柯洛洞段公路改建工程项目勘测定界和打桩（砼柱制作、埋设）工作（项目名称）

采购项目

招  标  文  件

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

二〇二一年六月

- 前   言

本招标文件以中华人民共和国《招标投标法》、《招标投标法实施条例》，交通运输部《水运工程建设项目招标投标管理办法》(2013年版)为依据，按照国家发改委等八部委（局）(2003第2号)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(2001第12号)、交通运输部《水运工程建设项目招标投标管理办法》及四川省交通运输厅相关文件的要求，由本项目招标人结合本项目实际情况编写。

本招标文件解释权归招标人。

本招标文件未经招标人准许，不得翻印或供第三方使用，否则将依法予以追究。

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2021年6月11日

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	25

第四章  合同条款及格式	33

第五章  技术要求	42

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

国道 215 线石渠洛须至德格柯洛洞段公路改建工程项目勘测定界和打桩（砼柱制作、埋设）工作

外部供应采购招标公告

1  招标条件

根据相关法律法规及《四川省交通勘察设计研究院有限公司生产经营项目外部供应采购管理办》规定，国道 215 线石渠洛须至德格柯洛洞段公路改建工程项目勘测定界和打桩（砼柱制作、运输、埋设）工作外部供应采购项目已具备公开招标条件。本着公开、公平、公正和竞争择优的原则，现通过公开招标方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在投标人参加本项目的招标。

2  项目概况与招标范围

2.1 项目概况

本项目主线起于石渠县洛须镇,对接国道215线青海玉树(四川境)至石渠县洛须镇段上点,途经麻呷乡、俄支乡、彭措桑多山、拉隆口、色巴、在德格县柯洛洞乡接国道317线,路线全长136km,全线设隧道2910m/1座,大中桥2854m/20座、小桥851米/37座,涵洞338道,总投资20.596亿元,主线采用三级公路技术标准,路基宽度7.5m,设计速度30km/h,隧道建筑限界宽度9m,净高5.0m。另设俄南乡支线连接俄南乡,路线全场11.97km,总投资1.352亿元,支线采用四级公路技术标准,路基宽度6.5m,设计速度20km/h。

2.2 招标范围

2.2.1建设地点：甘孜藏族自治州。

2.2.2 建设规模：本项目约136km范围内勘测定界和打桩（砼柱制作、运输、埋设）,招标人会根据实施过程中实际情况调整工程量。

2.2.3 招标范围：勘测定界和打桩（砼柱制作、运输、埋设）。

2.2.4 工作内容：勘测定界和打桩（砼柱制作、运输、埋设）。

2.2.5 标段划分：分为 / 个标段。

2.2.6 计划工期： 20 日历天。

3  投标人资格要求

3.1  资格要求

3.1.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书（非三证合一单位需提供组织机构代码证），基本账户开户许可证。

3.1.2资质要求：

在资质有效期内具有工程测量丙级及以上资质；

3.1.3业绩要求：

近一年（2020年1月至今）已完成至少1条高海拔地区类似公路工程测量业绩。注：1.类似公路工程测量业绩指国内三级及以上等级的公路工程项目工程测量。

2.高海拔地区指路线大部分路段（50%以上）的海拔高程超过2000m。）

3.应提供相应文件证明业绩真实性（如中标通知书、合同协议书、业绩证明等任一能证明文件真实性的均可）；

3.1.4投标人在人员、设备、财务等方面具有相应的能力。

3.1.5财务要求：提供2019年或2020年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告且无亏损。

3.2  本项目不接受联合体投标。

4  招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2021年6月11日至2021年6月15日（北京时间，下同）在我公司官网http://www.scodi.cn/自行下载本项目招标文件。

4.2 本项目无图纸或其他技术资料。

4.3 本项目不收取报名费用和招标文件工本费。

5  投标文件的递交及相关事宜

5.1  现场考察、投标预备会

a) 招标人不组织现场考察，投标人根据招标文件参考资料自行安排现场考察，费用自理。

b) 招标人不组织投标预备会。

5.2  投标文件递交的截止时间和地点：2021年6月23日10时30分在四川省交通勘察设计研究院有限公司A区7楼会议室（地址：成都市太升北路35号）公开开标。

5.3  逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件，招标人不予受理。

6  发布公告的媒介

本次招标公告同在四川省交通勘察设计研究院有限公司网站（http://www.scodi.cn）上发布。

7  联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地  址：成都市太升北路35号

联系人：曾先生

电话：13881981900

2021年6月11日

# 第二章  投标人须知

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司 地 址：成都市太升北路35号 联系人：曾先生 电话：13881981900 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 国道 215 线石渠洛须至德格柯洛洞段公路改建工程项目勘测定界和打桩（砼柱制作、埋设）工作（项目名称）采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 甘孜藏族自治州 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 招标人自筹；比例100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 1 及招标公告 业绩要求：见附录 2 及招标公告 人员要求：见附录 3 及招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.5 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 |
| 1.6 | 保密 | 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造 成的后果承担法律责任。 |
| 1.7 | 语言文字 | 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 |
| 1.8 | 计量单位 | 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  不组织 ，投标人根据招标文件参考资料自行安排现场考察 □ 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.10 | 投标预备会 |  不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.11 | 分 包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标人修改招标文件将在递交投标文件截止之日 5 天前，投标人要求澄清招标文件将在递交投标文件截止之日 5 天前，招标人将在3日内予以答复。 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清 的时间 | 递交投标文件截止之日7天前，招标人将以补遗书或通知书（如果有）形式对招标文件进行澄清，补遗书或通知书公布在招标人网站http://www.scodi.cn，由投标人自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成后果自负。投标人收到澄清后，不再向招标人发出确认函。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年6月23日10时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 凡有意参加投标者，可于2021年6月11日至2021年6月15日关注http://www.scodi.cn/新闻中心-公示公告发布的澄清。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人从招标人指定网站http://www.scodi.cn上自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成的一切后果由投标人自负。投标人不需要再向招标人发出确认函内容。 |
| 3.1.1 | 投标文件形式 | 单信封形式 □双信封形式 |
| 3.1.2 | 投标文件的组成 | 单信封 商务技术及报价文件 (1) 投标函 (2) 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书 (3) 投标保证金 (4) 资格审查表 (5) 其他材料 (6) 技术建议书 (7) 报价函 (8) 报价清单说明 (9) 报价清单表 (10) 报价清单汇总表 (11) 商务技术及报价文件电子版本 （放入word版、盖了鲜章的PDF版于U盘中） |
| 3.2.1 | 招标人是否设有最高投标限价 | □否 是 招标人根据招标标段的工作内容和工作量编制的最高限价，最高限价为：R总价，计 151 万元。 该最高投标限价作为投标控制价上限，投标人的投标报价超过最高投标限价的按废标处理。 |
| 3.2.2 | 固定总价 | / 元（其中暂定金额 / 元） |
| 3.2.3 | 投标报价 | 投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标人须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的算术性修正后的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价，否则作废标处理。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币3万元整。 投标保证金的形式：需在投标截止时间前24小时从投标人基本账户转帐至四川省交通勘察设计研究院有限公司基本账户，备注中写明：……项目投标保证金（字数过多时项目名称可简写）。银行回单复印件装入投标文件，开标现场提供转账凭据原件备查，开标后由招标人统一办理收据。 招标人基本账户信息： 单位名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 帐 号：51001426208050125148 |
| 3.4.4 | 投标保证金 的退还 | 招标人与中标人签订合同协议书后5个工作日内，原路退还投标保证金（不含利息）。 |
| 3.4.5 | 投标保证金不予退还的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（包括但不限于）： （1）投标截止日后投标人撤销或修改投标文件的 （2）招标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 |
| 3.5.1 | 签字或盖章要求 | （1）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致； （2）法定代表人或其委托代理人必须在投标文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章代替； （3）投标文件上所有要求盖章的地方都必须加盖投标人单位公章（法定名称），不得使用专用印章；投标文件（报价清单）正本中的所有内容应逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的可不再盖章)。 （4）投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.5.2 | 投标文件副本份数 | 正本 1份，副本 4 份（副本可为正本的复印件），电子文件1份（U 盘，包含可编辑版和盖章扫描件） |
| 3.7.6 | 投标文件的装订 | 投标文件正本与副本（正、副本标识标注于封面右上角，副本可为正本的复印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标文件应从目录开始逐页连续编码，否则，招标人将对投标文件页数的丢失、散落或其他后果不承担任何责任。 |
| 3.8 | 投标文件得真实性 | 中标候选人在收到中标通知书后并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。履约担保金额为合同价的5%现金担保。提交履约担保的时间，限定在收到中标通知书后30天内。否则招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金，在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 与包装 | 本次招标采用单信封形式。外层封套应加贴封条并在封口处加盖密封章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | (项目名称) 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 A区7 楼会议室 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 投标截止时间 7 天前，招标人将以通知形式对递交投标文件的时间和地点的变更告知各投标人，通知公布在网站http://www.scodi.cn，由投标人自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成后果自负。投标人收到澄清后，不再向招标人发出确认函 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 同投标文件递交地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）首先开启投标文件，并由投标人和监标人等签字确认，存档备案。当投标人少于3个（不含3个）将不予开封，原封退还。 （2）开标顺序：随机提取 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 / 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从四川省交通勘察设计研究院有限公司评标库中随机抽取（测绘专业专家不少于2人）。 |
| 6.1.3 | 中标候选人数 | 推荐的中标候选人的人数为 3 名 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保： 中标价的5%作为履约担保 履约担保形式：银行保函或现金形式 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上国有或股份制商业银行开具，保函格式采用银行基本格式；采用现金时，现金必须从投标人基本账户一次性中转出。 提交履约保证金的时间：应在中标通知书发出后30日内，并在签订合同协议书之前。 单位名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都市第二支行 帐 号：51001426208050125148 |
| 7.3.2 | 履约担保得提交 | 中标候选人在收到中标通知书后并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。履约担保金额为合同价的5%现金担保。提交履约担保的时间，限定在收到中标通知书后30天内。否则招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金，在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。 |
| 8.1 | 重新招标 | 若中标候选人未能按要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的行为，或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，或未在规定时间内与招标人签订合同协议书，招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，如流标，则进行重新招标。连续流标2次，则上报公司党委，改为协议采购。 |
| 9.1 | 监督部门 | 监督部门：四川省交通勘察设计研究院有限公司纪检监察审计部 地 址：成都市太升北路35号 电 话： 028-86953618 传 真： 028-86912819 邮政编码： 610017 |
| 10.1 | 其他要求 | （1）技术要求详见招标文件第五章“技术要求”。 （2）投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投保人必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。本项目不统一组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。 |

附录

资格审查条件

- 附录 1   资格审查条件（资质最低要求）

企业资质等级要求

具有工程测量丙级及以上资质 注：1、投标人应附资质证书副本复印件。 2、复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 3、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

- 附录 2   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求（近5年独立完成项目）

近一年（2020年1月至今）已完成至少1条高海拔地区类似公路工程测量业绩。 注：1.类似公路工程测量业绩指国内三级及以上等级的公路工程项目工程测量。 2.高海拔地区指路线大部分路段（50%以上）的海拔高程超过2000m。） 3.应提供相应文件证明业绩真实性（如中标通知书、合同协议书、业绩证明等任一能证明文件真实性的均可）；

- 附录 3   资格审查条件（人员最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有 相关 专业 高级 职称 注：1.相关专业：公路工程、道路桥梁相关专业 2.以上人员应提供身份证、职称证书彩色扫描件以及截止投标日期起计算上个月或上上个月连续近6个月的社保证明（以社保局出具的为准）。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本项目洪水影响评价报告编制工作进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构（如有）：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围和航测周期

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目所属类型：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的工作周期：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工作的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)人员要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投 标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

(5)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(6)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人信誉最低要求应满足附录4。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合以下规定：

(1) 分包内容要求：如投标人拟将本项目的某些专业工程的勘察、设计或专题研究进行分包，必须经发包人同意和批准。

(2) 分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

(3) 其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第3.6款的相关要求。

1.12  偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限(如有)的，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按废标处理。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

(2)技术建议书不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第十二条的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素权重分值的40%。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括： (1)招标公告(或投标邀请书)； (2)投标人须知； (3)评标办法； (4)合同条款及格式； (5)技术要求； (6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件采用的形式见投标人须知前附表。在投标人须知前附表确定的投标文件形式下，本须知的相应条款从其规定。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应根据国家及行业的相关规定以及本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算费用。

3.2.3 采用综合评估法II，招标人将在投标人须知前附表中公布本项目的投标限价。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价；投标人未按规定填报的，作废标处理。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人，延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金须通过基本账户现金转账，并将转账回单复印件装订在投标文件中。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。

3.5  资格审查表

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料的复印件。

3.5.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6  投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料。招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％合同价格的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报主管部门，作为不良记录纳入供应商库信用管理系统。

3.7  投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工作周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，商务、技术文件及报价清单的所有内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

3.7.4  如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应提供法定代表人身份证明中法定代表人身份证明文件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 本次招标采用单信封形式。外层封套应加贴封条并在封口处加盖密封章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1项和第 4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和地点对投标文件公开开标，因疫情缘故投标人无需到交易中心现场参加开标会议。

5.2  开标程序

主持人按下列程序对投标文件进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标函的相关内容，并记录在案； (7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(8)开标会议结束。

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件评审结果的密封袋，宣布通过投标文件评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序对通过投标文件当众开标，公布投标文件报价清单的投标人名称、项目名称、投标报价，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.4报价清单开标过程中，若招标人发现投标人未在报价清单汇总表上填写投标总价，招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

5.2.5在投标文件开标现场，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价：

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）：

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值：

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3  评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4  评标结果公示

按法律、法规规定评标结果应在公司网站上公示。

6.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  定标

除投标人须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格等情形的，招标人可确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，招标人可确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。三个中标候选人都存在前述情形的，招标人应当重新招标。

7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报主管部门，作为不良记录纳入供应商信用管理系统。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，，由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入水运建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署先复印后加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署先复印后加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4  如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；(4)法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，报公司批准后，不再进行招标，直接委托。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.保持联系

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一  开标记录表

开标记录表

| 采购项目 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  | 采购部门 |  |  |  |
| 开标时间 | 年 月 日 时 |  | 开标地点 |  |  |  |
| 开标情况 | 编号 | 供应商名称 |  | 密封情况 | 报价（ 元） | 备注 |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |

记录：             	复核：	监督：

附表二  工作通知单

外部供应采购工作通知单

| 主合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |
| 供应商单位名称 |  |  |
| 外部供应 工作内容 |  |  |
| 拟签订合同金额 |  |  |
| 外部供应提交的 成果形式及要求 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 合同签订 注意事项 |  |  |
| 业务联系部门 | 项目负责人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 采购部门 | 经办人 |  |
|  | 负责人 |  |
| 发出如期 | （盖公司公章） 年 月 日 |  |

附表三 确认通知

确认通知

(招标人名称)：

我方已接到你方 	年  	月 	日发出的                   (项目名称)

招标关于	的通知，我方已于     年      月      日收到。

特此确认。

投标人： 	(盖单位章)

年 	月 	日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

##### 评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分l00分） | 企业资信评分因素：25分 项目管理机构评分因素：20分 勘察设计方案评分因素：40分 投标报价评分因素：15分 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信（25分） | 企业资质 （10分） | 在有效期内的专业丙级及以上测绘资质证书得10分。注：企业注册地不在四川省内，提供入川备案证明，资质认定以入川备案为准。 |
|  |  | 业绩（15分） | 1.满足基本条件得基10分： 2.近一年（2020年1月1日至今）增加一个里程在30公里及以上的高海拔地区类似公路工程测量业绩加5分。 注：1.类似公路工程测量业绩指国内三级及以上等级的公路工程项目工程测量。 2.高海拔地区指路线大部分路段（50%以上）的海拔高程超过2000m。） 3.应提供相应文件证明业绩真实性（如中标通知书、合同协议书、业绩证明等任一能证明文件真实性的均可）； |
| 2 | 项目管理机构（20分） | 项目负责人（6分） | 项目负责人满足基本条件得6分。 注：以上人员应提供身份证、职称证书彩色扫描件以及截止投标日期起计算上个月或上上个月连续近6个月缴纳的社保证明、企业注册地不在四川省内，提供入川备案截图。 |
|  |  | 技术负责人（4分） | 项目技术负责人具有相关专业高级及以上技术职称加4分。 注：以上人员应提供身份证、职称证书彩色扫描件以及截止投标日期起计算上个月或上上个月连续近6个月缴纳的社保证明、企业注册地不在四川省内，提供入川备案截图。 |
|  |  | 项目组其他人员（10分） | 投入本项目其他人员：每增加1名高级工程师及以上人员加2分、最多不超过10分。 注：(上人员应提供身份证、职称证书彩色扫描件以及截止投标日期起计算上个月或上上个月连续近6个月缴纳的社保证明、企业注册地不在四川省内，提供入川备案截图。 |
| 3 | 实施方案（40分） | 技术方案 （8分） | 以投标人提交的勘测定界及打桩工作大纲进行评审，优得7-8分，良得3-7分，一般得1-3分，差得0分。 |
|  |  | 组织架构 （8分） | 项目组组成及人力资源配置。7-8分，良得3-7分，一般得1-3分，差得0分。 |
|  |  | 质量 （8分） | 质量目标及保障措施。7-8分，良得3-7分，一般得1-3分，差得0分。 |
|  |  | 进度 （8分） | 进度目标及保障措施。7-8分，良得3-7分，一般得1-3分，差得0分。 |
|  |  | 安全 （8分） | 安全目标及保障措施。7-8分，良得3-7分，一般得1-3分，差得0分。 |
| 4 | 投标报价评分标准 （15分） | 投标报价 （15分） | 1.评标基准价的计算 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。评标基准价的计算数据均统一采用开标时各投标人的投标报价，除开标时计算错误外，不因评审否决投标而改变，也不因招标投标当事人异议、投诉以及其他任何情形而改变。 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 评标价=∑投标函各子项所报单价×各子项对应工作量 （2）评标基准价的确定： ①不参与评标基准价计算的情形： a.未在投标函上填写投标单价； b.高于最高投标总价限价的投标报价为无效报价，不得参与评标基准价的计算； c.低于最高投标总价限价85%的投标报价不参与评标基准价的计算； ②具体计算方式（二次平均法）如下： 第一次平均：确定有效投标文件的投标报价算数平均值为A（若有效投标文件≤10家时，直接取算数平均值为A；若有效投标文件＞N×10家时，去掉其中的N个最高报价和N个最低报价后取算数平均值为A,N为自然数）。 第二次平均：对所有小于或等于A的投标报价（不含已去掉的最低报价）的二次算数平均值后即为评标基准价。 2.投标价得分计算 （1）投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×E1 （2）投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2 其中：F是评标价权重15分，E1取值为1.5，E2取值为1。投标价最低得分0分 3. 评标价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价（偏差率保留2 位小数） |

评标办法

第一条  依据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合本项目招标文件要求，制定本评标办法。

第二条	评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条	本次评标采用综合评估法 II，对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，提出中标、废标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

第四条	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由根据投标人须知第 6.1.1项确定的评标专家库中抽选的专家和招标人代表组成。

第五条	评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清（如果需要）；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

第六条	资格审查：评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行评审，只有通过资格审查各项强制性资格标准（包括资质、业绩、人员、信誉及其他要求（如有）等条件）的投标文件，才能进入下一步评标程序。通过资格审查的标准包括：

(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书和和基本账户开户许可证；(2)投标人的资质等级符合招标文件投标人须知前附表附录1的规定；(3)投标人的类似项目业绩符合招标文件投标人须知前附表附录2的规定；(4)投标人的主要人员资格符合招标文件投标人须知前附表附录3的规定；(5)投标人的信誉符合招标文件投标人须知前附表附录4的规定；(6)投标人的其他要求符合招标文件投标人须知的规定。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

第七条	初步评审：评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

投标文件通过初步评审的标准为：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定：

投标函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

(3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额；

b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；

c.若采用银行汇票，则应由投标人开立基本账户的银行出具。银行汇票应单独密封随投标文件一起递交，银行汇票的复印件装订在投标文件之中；

d.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交法定代表人的授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

(5)投标人以联合体形式投标时，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确了联合体牵头人及各成员单位的责任及工作范围，且符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定；

(6)投标人按第六章“投标文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。

(7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(8)投标文件未附有招标人不能接受的条件。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.2.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

第八条 澄清：在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

第九条 详细评审：评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的评标细则进行评分，并计算出综合得分。

第十条	评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如最终得分相同时，则取投标文件技术文件得分较高的优先。

# 第四章  合同条款及格式

本合同适用劳务采购项目

劳务采购协议

（□勘察劳务   □设计劳务   □其他劳务）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

资质证书等级：

发包人（甲方）：

供应商（乙方）：

签 订 日 期：

劳务采购协议

甲方（发包人）：

乙方（供应商）：

乙方基本信息：

统一社会信用代码

资质登记及专业类别

资质证书有效期

安全许可证有效期

法定代表人姓名

项目负责人姓名

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担   （工程项目全称）  的   （工作内容）   ，经□公开招标  □询价采购  □协议采购 □竞争性谈判，甲乙（工程及劳务工作主要内容）  合作事项达成一致，订立本协议。

第一条  目的

乙方根据本协议条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员（以下简称派遣人员），完成本协议约定劳务内容，甲方向乙方支付劳务报酬。

第二条  工程名称、地点和劳务

2.1  工程名称：

2.2  工程地点：

2.3  工程范围及工作阶段：

2.4  劳务工作内容：

2.5  劳务工作方式：

2.6  派遣人员：乙方应安排足够的具有相关专业技术和经验的人员完成本协议约定的劳务内容。

2.7  开展劳务工作的机械设备、交通设备和辅助材料由乙方自行解决。

第三条  质量和技术要求（应尽可能明确具体的质量和技术要求）

3.1  乙方完成劳务提供的成果文件应满足甲方给乙方的委托书或中标文件的要求。

3.2  乙方提供劳务服务的技术标准应满足以下规范性文件的规定：（应填写乙方完成劳务所依据的法律法规及相关的国家、行业标准类文件）

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3  乙方提供的劳务及成果文件质量应满足以下要求：（填写甲方对乙方劳务成果文件的具体要求）

3.3.1

3.3.2

3.3.3

第四条  协议文件的优先次序

本协议的相关招标文件、投标文件、中标文件、询价文件、报价文件、协议履行过程中的往来函件等均为本协议的组成部分。构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

4.1  协议书

4.2  中标通知书或工作任务通知书

4.3  甲方的技术要求及委托书

4.4  招标文件及询价文件

4.5  投标文件

第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

5.1  基础资料：

5.2  技术要求：

5.3  提交时间：

第六条  乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1  乙方向甲方交付的成果文件为    ，其中送审稿  套，正式成果文件纸质文件   套，可编辑电子成果文件1套，其他文件：        。

6.2  送审稿于         前提交，正式成果文件（纸字版及可编辑电子版）及批复文件（如有）于            提交。

6.3  提交地点：成都市太升北路35号，四川省交通勘察设计研究院有限公司  办公室。

6.4  验收方式和标准：

6.5  因甲方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等发生变化，引起工期延误的，乙方提交成果时间相应顺延。

6.6  其他约定：

第七条  协议价款

7.1本协议价款计价模式：□总价协议    □单价协议。本协议价款为含税价格，适用增值税税率为   %。

7.2  价款金额：

7.2.1  （总价协议适用）双方商定，本协议总价为人民币   元（大写：  元整）。

7.2.2  （单价协议适用）本协议的单价为：    ；暂估数量为  。按照单价计算的暂计协议总价为人民币  元（大写：   元整）。最终协议总价根据乙方实际完成的工作量，并经甲乙双方  （相关人员）  签认的质量合格的数量，按本协议单价、结合本协议条款进行结算，签订结算协议。

7.3  本协议价款包括且不限于完成本劳务工作内容及其附属工作、辅助工作、缺陷完善工作等发生的所有人工及差旅费、设施设备搬迁及运输费、设施设备使用及维修维护费、安全生产费、环保措施费、资料收集、外业内业工作所需的用水用电用房、外部协调（如青苗补偿等）、场地环境及五通一平、审查费、会务费、保险费、管理费及利润、税金等，以及本协议明示或暗示的一切风险、责任和义务。

7.4  人工工资支付保证金按协议价或暂定协议价的  %在乙方计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠民工工资承诺后无息退还。

7.5  在本协议实施期间，本项目的协议价款不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。但因前述原因导致本项目价格降低的，双方另行协商调低本协议价格。

7.6  项目主合同变更导致的本协议价款增减调整：

7.6.1  如果主合同所涉项目的工程规模与招标文件相比发生较大变化，导致本协议所涉及项目的工作量增加，乙方在完成相应的工作量后，应由乙方向甲方提出工作量变更及协议费用变更的申请，经甲方书面确认无异议后按合同约定支付给乙方。

7.6.2  如果主合同所涉项目的工程规模与招标文件相比发生较大变化，导致本协议所涉及项目的工作量减少，甲方将按乙方的实际完成的工作量进行结算。

第八条  履约担保

8.1  本协议 □有   □无  履约担保。

8.2  （如有履约担保，本条适用）乙方在收到甲方中标文件   天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为（a.履约保函；b.履约保证金），即：a.协议总价的  ％履约保函；b.协议总价的  ％履约保证金，计    元。

8.3  （履约保证金适用）在乙方履行完协议义务     天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4  （如有履约担保，本条适用）如乙方不能按期履行本协议约定义务或拖欠人工工资，甲方将视情况动用履约担保，以确保协议目标的达成，并不免除乙方的协议违约责任，同时剔除甲方供应商目录库。

第九条  支付方式

9.1  本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的10%作为定金（定金抵着合同费用）；

9.2  进度款支付采用分阶段按工程进度支付的方式结算。支付时从进场次月开始，每次支付上月经现场验收的完成工作量相应经费的60%作为进度款；劳务工作完成后累计支付至完工结算金额的80%，劳务成果经验证通过后30天内支付至结算金额的100%。

9.3 上述每一次付款，由乙方向甲方提出支付申请，提供满足支付条件的证明资料（含加盖乙方鲜章的已足额支付农民工工资的承诺函），经甲方审批同意后，向甲方出具批准金额的正式合法增值税□普通 □专用 发票，甲方审核无误后通过银行转账方式向乙方付款。

9.4  甲方在任何一期应付协议价款中抵扣乙方产生的违约金或赔偿金，若本协议费用已支付完毕，甲方应向乙方进行追偿，乙方应自动承担并向甲方支付相关费用。

9.5  鉴于本项目可能存在业主方和甲方资金调配等因素，进而导致甲方延迟付款等情形，乙方承诺予以谅解并放弃利息及其他索赔要求。

9.6  乙方已充分考虑到本项目存在的风险、意外情况及其他任何可能影响本项目工作的情形和所需费用，愿意承担相应风险和费用。乙方同意不因为无法预见的困难和费用而增加本协议约定的价格，若出现需要调整的情形，必须经业主方和甲方书面批准。

9.7  若乙方开具的增值税发票不规范、不合法、无效或涉嫌虚开，由此导致的一切责任由乙方承担。乙方应在甲方要求的时间内更换合法、有效的增值税发票；给甲方造成损失的，乙方还应赔偿由此产生的一切损失（包括但不限于甲方多支付的税金、滞纳金及罚款等费用）。

9.8  甲方按照本协议载明的乙方银行账户信息向乙方支付协议款项，乙方不得更改账户信息，也不得委托其他单位收取协议款项。若发生上述情形，甲方有权拒绝支付相应款项且不承担任何违约责任。

第十条  双方的权利与义务

10.1  甲方的权利与义务

10.1.1  为保证双方顺畅沟通联系，甲方指定本项目名联系人（联系人信息附后）。若甲方更换联系人，于更换之日起7日内通知乙方。

10.1.2  甲方负责项目管理，做好项目总体协调，检查督促乙方及时完成项目，及时完成成果文件的验收和确认等工作。

10.1.3  甲方按本协议第五条约定的内容，在约定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展劳务工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本协议第六条约定的交付时间顺延相同时间。

10.1.4  甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方工作量发生较大变化时，双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款。

10.1.5  甲方可随时对乙方进行履约检查，考察其人员到位、机械设备到场及其他履约情况，如乙方不能满足本协议要求，甲方有权对乙方无法胜任工作的人员提出更换，有权责成乙方整改或解除、终止本协议，由此产生的费用和损失由乙方承担。

10.1.6  甲方可随时对乙方的劳务服务过程及其提交的成果资料是否满足技术要求进行检查，如不能满足技术要求，甲方有权通知乙方及时整改或加快进度，由此产生的费用由乙方承担；若乙方整改后仍不能满足要求，甲方有权自行完成或委托第三方完成，由此产生的费用和损失由乙方承担，且甲方有权在本协议费用中直接扣除。

10.1.7  甲方可以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或者解除、终止本协议，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止工作并将费用和损失减到最小。否则，由此造成的费用及损失由乙方承担。

10.1.8  在协议履行期间，非乙方原因，甲方要求终止或解除协议的，乙方不退还甲方已付的协议款项。已开始工作的，甲方应认定乙方实际完成的工作量并支付相关费用，双方应签订补充协议明确解除协议的价款及支付方式等。

10.1.9  甲方应按本协议约定的金额和日期向乙方支付协议款项，每逾期支付一天，应支付逾期违约金，违约金按计，且乙方提交成果的时间顺延。

10.1.10  甲方要求乙方比协议约定时间提前交付成果时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.2  乙方的权利与义务

10.2.1  为保证双方顺畅沟通联系，乙方指定本项目名联系人（联系人信息附后）。若乙方更换联系人，须征得甲方同意。

10.2.2  乙方负责组织完成本协议工作内容，做好项目联系沟通，接受甲方对其成果和服务的检查，服从甲方的检验和监督，及时提交成果，配合甲方组织的验收等工作。

10.2.3  乙方应按国家规定和协议约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本协议第六条约定的内容、时间及数量向甲方交付成果（出现本协议约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.4  乙方应保证有足够的专业技术人员和机械设备按时保质完成本协议约定的工作任务。

10.2.5  乙方负责对外的审查、汇报工作，负责该协议项目的联络和后续服务工作。

10.2.6  乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，乙方须负责采取补救措施，免收补救及损失部分的工作经费，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。否则，甲方不予退还本协议项下的履约保证金，

10.2.7  由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应扣减本协议经费的。延误超过30日的，甲方有权立即解除本协议。

10.2.8  乙方开展工作或提交成果需用的标准图纸资料均由乙方负责解决。

10.2.9  乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10  协议生效后，乙方无正当理由要求终止或解除协议，乙方应退还甲方已支付的经费，甲方不予退还乙方的履约保证金，并将乙方剔除甲方供应商库，且三年内不得再次申请入库。

10.2.11  乙方应当严格按照安全操作规程完成本协议约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.12  乙方应当保守在履行本协议过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，甲方有权依法追究法律责任。

10.2.13  乙方不得将本协议内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除协议，追究乙方的违约责任。

10.2.14 乙方应严格自律，遵守国家、四川省及地区的法律法规及规章制度，尤其是安全、环境保护相关规定。由于乙方存在工期延误、质量标准、安全管理、环保措施、劳务用工违法违规问题等原因，甲方书面督促乙方整改无效的，甲方可向乙方提出解除本协议。

10.2.15  甲方提出解除本协议的，不予退还乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已支付的本协议有关的全部费用，并按照本协议总额的20%向甲方支付违约金或甲方从乙方应得费用中直接扣除。

第十一条  劳务作业人员管理

11.1  乙方法定代表人不能亲自签署相关文件资料的，应书面授权一名委托代理人实际履行协议义务并作为有效签字人。

11.2  乙方使用人员年龄不得超过岁，身体健康状态符合本协议的劳务要求。

11.3  乙方负责与劳务人员签订劳动合同或协议，建立员工花名册并按要求报甲方备案，劳动合同或协议需严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定。

11.4  乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务作业人员进行岗前业务培训和安全生产教育，考核合格后方可上岗。

11.5  乙方应配备相应的管理人员，加强对劳务作业人员的管理。

11.6  乙方应及时足额发放工资，并接受甲方的监督。乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，若乙方无理克扣或拖欠工资，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金为甲方垫付的人工工资金额的100%。

11.7  乙方负责为员工购买人身意外伤害保险并承担相关费用。

11.8  其他

第十二条  检查与验收

12.1  检查与验收标准：满足本项目主合同及业主和本协议要求。

12.2  甲方或甲方委托的第三方的验收并不免除乙方在本协议项下应承担的义务及其他责任。

第十三条  保密

13.1甲方所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

13.2  双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十四条  知识产权保护

14.1  甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的反映甲方要求或其他类似性质的成果文件的所有权、使用权及相关著作权等一切知识产权归属于甲方，乙方可以为实现本协议目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本协议无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本协议以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

14.2  乙方为实施本协议所载工程编制的成果文件的所有权、使用权及相关著作权等一切知识产权归属于甲方。未经甲方同意，乙方不得为了本协议以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

14.3  乙方在履行本协议的过程中所使用的专利技术、商业秘密及其他知识产权和工业产权，均应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。如产生知识产权或工业产权等侵权索赔纠纷，乙方应承担全部责任。若因此给甲方及业主造成损害或者损失的，乙方承诺将赔偿甲方及业主一切损失。乙方因合理使用知识产权和工业产权衍生的相关费用，均已包含在本协议价款中，甲方无需再向乙方额外支付其他费用。

14.4  乙方承诺在本协议解除、终止或者转让等情形下，甲方、业主或受让方仍能够无偿使用该成果。

第十五条  不可抗力

15.1  任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制、政府行为等不可抗力的影响而不能履行协议时，履行协议的期限应予以延长，延长的期限由双方协商确定。

15.2  受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真、信函等方式通知对方，并于事件发生后14日内将有关证明文件提交给对方予以确认，双方应通过友好协商达成进一步履行或解除、终止的协议。

第十六条  争议解决

16.1  本协议发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

16.2  因一方违约导致对方追究其违约责任的，由违约方承担守约方因维权而产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、交通住宿费、查询费等全部费用。

第十七条  通知和送达

17.1  本协议项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本协议下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

17.2  甲乙双方的联系信息如下：

17.2.1  甲方联系人：，联系电话：，     传真电话：，电子邮箱：

通讯地址：省市区/县路号，邮编：。

17.2.2乙方联系人：，联系电话：，     传真电话：，电子邮箱：

通讯地址：省市区/县路号，邮编：。

第十八条  违约责任

18.1  甲方的违约责任

18.1.1  甲方未能按本协议约定向乙方提交有关资料及技术要求的，乙方工期经与甲方协商同意后相应顺延。

18.1.2甲方应按期向乙方支付本协议约定经费，每逾期一日应按本协议总价款的5‰向乙方支付违约金。

18.2  乙方的违约责任

18.2.1  协议生效后，未经甲方同意乙方不得解除或终止协议，如乙方擅自解除或终止本协议，乙方应向甲方返还已付费用且向甲方支付本协议总价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.2  乙方不得将本协议项目再次分包、转包，否则乙方应向甲方支付本协议总价款的30%作为违约金，而且甲方可解除或终止本协议。造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.3  乙方未能按甲方要求提交任一期劳务成果的，每逾期一日应按本协议约定总价款的5‰向甲方支付违约金；乙方逾期超过10日提交成果的，每逾期一日应按总价款的1%向甲方支付违约金；逾期累计达30日以上的，甲方有权解除或终止本协议，同时乙方应向甲方支付本协议总价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.4  乙方应对其劳务成果的质量负责，如乙方提交的成果质量不合要求，乙方应负责无偿完善整改或采取补救措施，使其达到质量要求。若因此导致工期延误的，还应按延误工期条款向甲方承担违约责任。如整改后仍达不到质量要求的，甲方可视情况自行整改或甲方另行委托第三方重新完成，因此产生的费用由乙方承担。并且乙方应向甲方支付本协议总价款的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.5  乙方提交的工作成果不因甲方及业主接受或采用而免除乙方的责任。若因乙方提交的工作成果导致工程质量问题或其它问题使甲方蒙受损失的，乙方除负责采取补救措施外还应免收损失部分的劳务费，乙方还应向甲方支付本协议总价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.6  乙方应严格遵守相关规范和招标文件要求，切实、准确做好项目劳务工作，若有资料不实或提供虚假的成果资料等情况，每发现一次甲方有权视情节严重程度在协议费用中直接扣除乙方1万元～10万元作为违约金。

18.2.7  乙方不执行甲方指令、不服从甲方管理监督或不配合甲方开展后续服务工作的，每发生一次甲方有权视情节严重程度在协议费用中直接扣除乙方1万元～10万元作为违约金。

18.2.8  乙方更换项目负责人的，每更换一次应向甲方支付10万元违约金。

18.2.9  乙方技术负责人、安全负责人等主要人员没有按照甲方要求的时间进入项目现场，每逾期一日应按本协议约定协议总价款的5‰向甲方支付违约金。逾期达30日以上的，甲方有权解除或终止本协议，且乙方应赔偿甲方由此而引起的一切损失。

18.2.10  乙方项目负责人及相关管理人员应按照甲方要求参加生产、安全及评审等会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每次1万元向甲方支付违约金。

18.2.11  乙方应积极配合甲方接受业主、监理及其他监管部门的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因导致甲方受到处罚或影响甲方评比成绩的，甲方有权要求乙方向甲方支付两倍受罚金额。造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.12  因乙方原因造成协议解除或终止时，乙方应及时将已完成的服务成果无偿提交给甲方。

18.2.13  乙方履行协议过程中所产生的侵权、违约、索赔等一切纠纷，乙方应自行承担全部责任和损失，并保障甲方及业主方免于承担因此而引起的任何损毁、费用、索赔、仲裁、诉讼等。若因此给甲方及业主造成损害或者损失的，乙方承诺将赔偿甲方及业主一切损失，包括但不限于因此而产生的诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、鉴定费、第三方的违约金或赔偿金等费用。

18.2.14 如因业主原因、政府原因、项目批复或不可抗力等非甲方原因导致主协议中止、解除或者终止时，甲方有权及时通知乙方暂停工作或者解除、终止本协议，乙方在收到甲方通知后应当立即暂停工作并采取有效措施防止损失产生。如乙方不立即执行甲方通知之内容及采取有效措施防止损失并将损害降至最低，由此产生的损失由乙方自行承担。若因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

上述各项条款中所涉及的违约金、赔偿金甲方有权在乙方协议费用中扣减，若按照上述计扣方式支付的违约金或赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

第十九条  解除或终止

19.1  发生下列情形之一的，甲方有权单方解除或终止本协议，且甲方不承担任何违约责任：

（1）乙方将本协议项目分包或转包给他人；

（2）乙方提交的工作成果存在质量问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行规范要求和不能达到协议约定的质量要求及甲方要求；

（3）甲方要求的期限内没有完工；

（4）乙方明确表示或以行为表明不履行协议主要义务；

（5）业主解除、终止与甲方的合作内容；

（6）因不可抗力或者项目条件发生重大变化致使协议无法履行；

（7）乙方违约致使协议无法履行或实际履行已无必要；

（8）法律规定的其他情形。

上述情形发生后，甲方向乙方发出书面通知，自通知送达之日协议解除或终止。但协议的解除或终止并不影响甲方根据法律法规和本协议规定向乙方要求支付违约金和赔偿损失的权利，乙方应承担因协议解除或终止给甲方造成的全部损失。

19.2  甲方和乙方协商一致，可以签订补充协议解除或终止本协议。

第二十条  协议生效及其他

20.1  由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

20.2  本协议未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

20.3  双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

20.4  本协议由双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位印章后生效，由授权人签字的应附法人授权书。

20.5  本协议正本共份，甲乙方各持份；副本共份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力。正副本有不一致时，以正本为准。

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 纳税人识别号：915100004507153881 地址：成都市太升北路35号 开户银行：中国建设银行成都市第二支行 帐号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 纳税人识别号： 地址： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

安全生产合同

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

为在       项目中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位四川省交通勘察设计研究院有限公司（以下简称“甲方”）与      受托单位         （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

1.1 甲方职责

1.1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务合同中的有关安全要求。

1.1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

1.1.3定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.1.4组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

1.1.5甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

1.2 乙方职责

1.2.1乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

1.2.2乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

1.2.3野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

1.2.4乙方必须做好防火、防爆工作。野外钻探施工使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

1.2.5乙方必须做好电气安全技术防范工作。对钻机、水泵、柴油机等钻探设备，要采取保护接零、接地系统，安装漏电保护器加强绝缘，采用安全电压、设置防止误操作等造成触电事故的安全生产连锁保护装置、钻塔等设备要安装避雷器，每班必须检查各种安全防护设施是否完好、齐全、有效，发现异常情况，及时采取有效措施。

1.2.6乙方必须做好机械安全技术防范工作。机械设备运行过程中，禁止人员触摸机械设备转动部位、禁止加油、修理、检查、清扫等。机械的传动部分、操作区、塔上作业区、钻机的移动区域等，都要进行特殊防护，并设置明显的警告标志，在施工现场按有关规定建立健全安全警示标志。

1.2.7乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的工程设施:破坏和阻隔道路交通等，因此要合理地设计和安排钻探施工。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和钻探场地状况，做好充分的预防和准备工作。

1.2.8施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

1.2.9乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

1.2.10乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾和施工废弃物乱丢、乱扔，确保钻机周围的油、水等合理处理，不得污染环境。

1.2.11乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、林区防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

1.2.12乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

1.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

1.4 其他事项

1.4.1本合同作为                合同的组成部分。

1.4.2本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：四川省交通勘察设计研究院         乙方： （盖章）

有限公司（盖章）

法定代表人                          法定代表人：

（或授权人）：                       （或授权人）

经办部门负责人：

经办人：                              经办人：

签订日期：   年   月   日        签订日期：    年   月   日

廉 政 合 同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）的    (以下简称“甲方”)与该项目    标段的         (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条    甲乙双方的权利和义务

(一)  严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)  严格执行     （项目名称）     标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)  双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)  发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)  发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条    甲方的义务

(一)  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二)  甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)  不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条    乙方的义务

(一)  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)  乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)  乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条    违约责任

(一)  甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)  乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条    双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条    本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条    本合同作为       合同的附件， 经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式六份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：四川省交通勘察设计研究院      乙方：                   （盖章）

有限公司（盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人                       或其委托代理人

地址：  成都市太升北路35号          地址：

电话：                              电话：

日期：     年 月                    日期：

甲方监督单位：（盖章）               乙方监督单位：（盖章）

xxxxxxx公司

民工工资已按时足额支付的承诺函

四川省交通勘察设计研究院有限公司：

我公司承担            （项目名称）    合同段，已与贵公司签订         合同。我公司已足额支付   年   月至   年   月民工工资，如存在拖欠、克扣民工工资的相关问题，由我公司自行承担相关法律责任。本次申请第    期计量支付。

特此承诺。

xxxxxxx公司（盖章）

年  月  日

# 第五章  商务及技术要求

- 项目概况

本项目主线起于石渠县洛须镇,对接国道215线青海玉树(四川境)至石渠县洛须镇段上点,途经麻呷乡、俄支乡、彭措桑多山、拉隆口、色巴、在德格县柯洛洞乡接国道317线,路线全长136km,全线设隧道2910m/1座,大中桥2854m/20座、小桥851米/37座,涵洞338道,总投资20.596亿元,主线采用三级公路技术标准,路基宽度7.5m,设计速度30km/h,隧道建筑限界宽度9m,净高5.0m。另设俄南乡支线连接俄南乡,路线全场11.97km,总投资1.352亿元,支线采用四级公路技术标准,路基宽度6.5m,设计速度20km/h。

- 工作内容

勘测定界和打桩（砼柱制作、运输、埋设）。

三、技术标准

<<建设项目用地勘测定界技术规程（试行）>>

<<土地勘测定界规程>>

GB/T 17941-2008 数字测绘成果质量要求

CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

GB/T 5006-93 工程测量规范

JTG C10-2007 《公路勘测规范》

JTG/TC10-2007 《公路勘测细则》

GB/T 18314-2009 《全球定位系统（GPS）测量规范》

GB/T 24356-2009 《测绘成果质量检查与验收》

公路界桩的材料、尺寸要求应满足项目建设方要求。

四、基础资料

控制测量成果等。

五、技术要求

1、人员设备需严格按照投标文件执行。

2、用地红线界桩位置误差范围不得大于+50mm。

3、界桩成果影像资料与实地必须相对应 。

4、成果自检需满足测绘成果质量检查与验收，做到“两级检查一级验收”，严把质量关。

六、成果提交（包括且不限于）：提供纸板成果资料及影像资料。

七、提交成果要求：符合国家或行业相关的规范、法律法规及建设方要求。

# 第六章  投标文件格式

(项目名称)招标

投  标  文  件

商务技术及报价文件

投标人：               (盖单位章)

年    月    日

目录

一、投标函；

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

三、投标保证金；

四、资格审查表；

五、其他材料。

六、技术建议书

七、 报价函

八、报价清单说明

九、报价清单表

十、报价清单汇总表

一、 投标函

致：	（招标人全称）

1.  经现场踏勘和研究            (项目名称)招标文件的要求、合同条款、规范和其它有关文件（含第    号 至第    号补遗书）后，我方就招标文件约定的工作及相关服务进行投标，投标价见报价清单。

2.  一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后     天内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成通知要求的任务，提交合格成果。

3.  项目负责人姓名：        性别：       年龄：       现任职务：        职 称：        。

4.  如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接 受中标。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函是我们双方合同 的组成部分。

7.  我方以金额为人民币       	万元的投标保证金递交。

8. 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续 服务的承诺为                                      。

投 标 人：                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或签章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称： 				 单位性质：

地址： 				  成立时间： 	 年 	月 	日

姓名：       (法定代表人亲笔签字) 性别：	 年龄：

职务： 	 系 	 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： 	(盖单位章)

年 	月 	日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书

本人 	(姓名)系 	(投标人名称)的法定代表人，现委托 	(姓 名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改 			(项目名称)投标文件、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

（2）委托代理人在报名人本单位缴纳社保（提供最近 6 个月连续缴费证明）复印件。

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人： 	(签字)

身份证号码：

委托代理人： 	(签字)

身份证号码：

年  	月  	日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子 制版签名；

三、投标保证金

致：	（招标人名称）

我单位参加           (项目名称)招标的投标，根据招标文件的要求，我单位现递交投标保证金大写:_____万元整（￥____万元），作为履行招标文件中规定义务的担保。

投标人如有下列情况，招标人将有权没收投标人的投标保证金。

（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3） 投标人弄虚作假，骗取中标的。

附:网上缴纳投标保证金的银行支付凭证复印件、人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件。

缴纳投标保证金的银行支付凭证复印件粘贴处

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字或签章）

年	月	日

四、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师 （高级经济师） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程师（经济师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件、资质证书副本(全本)的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书 复印件均应加盖申请人单位章。

（二）	拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录 3 的要求。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)或投标人注册地的主管部门出具的该投标人属事业法人位尚不具备社保证明材料的证明文件并由投标人注册地的主管部门出具的拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

（三） 主要人员资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间(年) |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3. 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表人员应与表(二)中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、学历证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如注册工程师执业证书等)的复印件。

2. 项目负责人还应提供其担任类似项目的项目负责人的相关业绩证明材料的复印件，该业绩证明材料可以是合同书，也可以是发包人或主管部门出具的书面证明材料。

(四)近年完成的类似项目情况表

| 起讫时间 | 项目概况 | 发包人名称 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须附清晰可见的合同复印件及批复文件。

五、其他资料

六、技术建议书

格式自理

七、 报价函

（招标人全称）：

1. 我方已仔细研究（项目名称）采购项目招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥     ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为    ），按合同约定完成勘察设计工作。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.项目负责人姓名： 	 年龄：    现任职务：       职称： 	。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标，完成合同约定的内容完成可行性研究及勘察设计任务。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方以金额为人民币    	万元的投标保证金与本投标函同时递交。

投   标  人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或签章)

地       址：

网       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

日期：    年   月    日

八、报价清单说明

格式自理，必须明确报价组成及依据

九、报价清单表

十、报价清单汇总表

投标保证金一般不超过投标报价的 2%，投标保证金的金额应符合国家有关规定。