目       录

第一章、招标公告	2

一、招标条件	2

二、 项目概况与招标内容	2

三、 投标人资格要求	3

四、 招标文件的获取	3

五、 投标文件的递交	3

六、发布公告的媒介	3

七、 联系方式	4

第二章、投标人须知	5

一、投标须知前附表	5

二、投标人须知	7

三、投标文件的格式及密封	14

四、投标文件无效的情形	15

五、开标、评标和定标	16

六、签订合同	17

七、 重新招标	17

第三章、合同条款及格式	18

第四章、评标办法（综合评估法）	32

一、总则	33

二、评标程序和评审标准	33

第五章  投标文件格式	36

- 第一章、招标公告

- G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计

- 钻探劳务招标公告

## 一、招标条件

1.1本招标项目招标人为：四川省交通勘察设计研究院有限公司，资金来源为招标人自筹。现对G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务进行公开招标。

1.2本招标产品为自筹资金采购，招标组织形式为自主招标。

## 二、 项目概况与招标内容

2.1建设地点：凉山彝族自治州金阳县

2.2规模：路线起于德溪互通止点（桩号K138+575），止于芦稿枢纽互通（桩号K166+400），全长约28km，均位于凉山州金阳县境内。全线拟设桥梁4977m/14座，桥梁比约17%，特殊桥梁3座。隧道18945m/6座，其中特长隧道13540m/3座，隧道比约63%，桥隧比约80%。一般互通1座(金阳互通)，互服务区1处(金阳服务区)。另设金阳连接线，长约17km，二级公路，设计速度40km/h，路基宽度8.5m。

2.3计划工期：60日历天，工期自收到中标通知书次日起算，由非乙方原因造成不能按期进场，工期顺延。

2.4招标内容：整个勘察项目的机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作，共划分为三个标段, 其中A标、B标为浅孔标，C标为深孔标。A标段：K138+575（起点）-K154+000，共15.425km，预计单孔深度0＜L≤100m，预估工作量为3800 m；B标段：K154+000-K166+400（止点），共12.4km，预计单孔深度0＜L≤100m，预估工作量为4050 m；C标段：K138+575（起点）- K166+400（止点），①预计单孔深度100＜L≤200m，预估工作量为690 m，②预计单孔深度200＜L≤400m，预估工作量为1175m，③预计单孔深度L＞400m，预估工作量为1660m。以上工作量均为预估，设计方案完善后需经业主审核，施工过程中，招标单位可根据设计方案、工期总体要求并结合实际进度情况适当调整工程量和布孔位置。

## 三、 投标人资格要求

3.1投标人应为进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。

3.2本次招标要求投标人为独立法人并应具有劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质，且有至少一个钻探劳务类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.3 有下列情形之一，不得在本项目中报价，否则，相关报价均无效：

①法定代表人为同一人；

②存在控股、管理关系的不同投标人。

（控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）

3.4本次招标不接受联合体投标。

## 四、 招标文件的获取

4.1投标报名：凡有意参加投标者，请于 2019 年 4月10日至2019年4月15日（北京时间，法定节假日除外），在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载电子版招标文件。

4.2招标文件：免费（招标文件领取后，投标资格不能转让）。

## 五、 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为2019年4月16日 10时00分，地点为本项目开标室（太升北路35号四川省交通勘察设计研究院有限公司3楼荣誉室）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http://www.scodi.cn）上发布。

## 七、 联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地址：成都市太升北路35号    邮编：610017

联系人：张先生               联系电话：18808052378

2019年4月10日

第二章、投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务 |
| 2 | 建设地点 | 凉山彝族自治州金阳县 |
| 3 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 4 | 工程概况 | 高速公路，路线全长约28km，本次为施工图设计阶段勘察。 |
| 5 | 招标内容 | 整个勘察项目的机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作，共划分为三个标段, 其中A标、B标为浅孔标，C标为深孔标。A标段：K138+575（起点）-K154+000，共15.425km，预计单孔深度0＜L≤100m，预估工作量为3800 m；B标段：K154+000-K166+400（止点），共12.4km，预计单孔深度0＜L≤100m，预估工作量为4050 m；C标段：K138+575（起点）- K166+400（止点），①预计单孔深度100＜L≤200m，预估工作量为690m，②预计单孔深度200＜L≤400m，预估工作量为1175m，③预计单孔深度L＞400m，预估工作量为1660m。以上工作量均为预估，设计方案完善后需经业主审核，施工过程中，招标单位可根据设计方案、工期总体要求并结合实际进度情况适当调整工程量和布孔位置。 |
| 6 | 质量等级标准 | 达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。 |
| 7 | 工期要求 | 60日历天，工期自收到中标通知书次日起算，由非乙方原因造成不能按期进场，工期顺延。 |
| 8 | 投标资格要求 | 投标人：应为进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。 |
|  |  | 投标人:独立法人，应具有劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质（提供营业执照、资质证书）。 |
|  |  | 业绩：具有至少一个钻探劳务类似项目业绩（须提供钻探劳务合同复印件）。 |
|  |  | 有下列情形之一，不得在本项目中报价，否则，相关报价均无效： ①法定代表人为同一人； ②存在控股、管理关系的不同投标人。 （控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东） |
| 9 | 限制投标的情形 | 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： ①法定代表人为同一人； ②存在控股、管理关系的不同投标人。 |
| 10 | 投标报价方式 | 详见2.2投标报价说明，本项目设最高限价： ①A标、B标为浅孔标，即单孔深度≤100米，陆域灰岩类最高限价为540元/m、陆域砂泥岩最高限价为340元/m、陆域粗粒土最高限价500元/m、陆域细粒土最高限价185元/m；水域灰岩类最高限价702元/m、水域砂泥岩最高限价442元/m、水域粗粒土最高限价650元/m、水域细粒土最高限价240.5元/m；超出最高限价为废标。 ②C标为深孔标，100m＜L≤200m最高限价为750元/m；200m＜L≤400m最高限价为1200元/m；L＞400m的最高限价为1300元/m，L为孔深。超出最高限价为无效标。报价单位精确到元。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止期结束后30日历天 |
| 12 | 标书获取时间 | 发放时间：2019年4月10日-2019年4月15日自行下载电子版招标文件。 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行考察现场 |
| 14 | 投标质疑 截止时间 | 时间:2019年4月15日18点 |
| 15 | 招标文件答疑 | 时间:2019年4月15日 9:00～12:00 地点:成都市大安中路65号 |
| 16 | 招标文件获取 | ①在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载电子版招标文件； ②如有补遗，请投标人自行下载，招标人不另行通知。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间地点 | 地点: 本项目开标室(太升北路35号四川省交通勘察设计研究院有限公司3楼荣誉室)。 截止时间:2019年4月16日 上午10：00。 |
| 18 | 标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点: 本项目开标室(太升北路35号四川省交通勘察设计研究院有限公司3楼荣誉室) |
| ※19 | 投标文件无效的情形 | ①法定代表人或其委托代理人未到现场（法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明；委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明、授权委托书；以上资料均应加盖单位公章）。 ②法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。 ③投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。 ④标书未按要求装订。 |
| 20 | 中 标 | 经招标领导小组研究确定的投标人。 |
| 21 | 联系人 | 联系人：张先生 电话： 18808052378 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：每标段壹万元人民币，转账时注明投标的项目名称及标段号。 保证金的送达：开标前由投标人银行（基本账户）转账至招标人基本账户（以投标人转出时间为准），开标时提供银行转帐凭证（凭证中须注明项目名称及标段号）。 保证金的退还：发布中标通知书后10日内向未中标的投标人无息退还投标保证金; 招标人与中标人签订合同后10日内，向中标人无息退还投标保证金。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账（基本账户）。 履约担保的金额：不低于预计合同总金额的5%。 |
| 24 | 招标人基本账户 | 开户行：中国建设银行成都市第二支行 账号：5100 1426 2080 5012 5148 账户：四川省交通勘察设计研究院有限公司 |

## 二、投标人须知

2.1招标文件获取

2.1.1招标文件获取起止时间

电子版：2019年04月10日至2019年04月15日

2.1.2电子版招标文件获取网址

在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载电子版招标文件。

2.2投标报价说明

2.2.1投标人应根据本招标文件的规定、市场价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、施工组织设计等进行投标。

2.2.2本项目施工招标人不供应任何材料，投标价格中应包括但不限于孔内原位测试（细粒土须进行标贯试验，粗粒土须进行动探试验，且工作量不低于细粒土、粗粒土工作量的10%）、施工设备、材料、人工、安全文明施工、进出场、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用。

2.2.3注意事项：①本项目勘察，部分段落地形复杂，存在发生地质灾害的潜在威胁,投标人务必做好充分考虑；中标人须做好对气候、环境的充分准备，做好相应保障措施。②招标工作量均为预估，设计方案完善后需经业主审核，投标单位报价时应充分考虑工作量的变化。

2.3 费用结算方式：

结算总金额=（各地层）验收合格的实际进尺×（各地层）综合单价。

2.4工程质量、安全要求：

2.4.1工程地质条件、工程技术和质量要求：详见2.9节。

2.4.2安全、文明等级要求：满足现场钻探施工的要求。

2.5工期要求：

计划工期60日历天，以收到中标通知书次日起算。

2.6投标费用

投标单位对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标单位自理。无论投标过程的处理方式和决标结果如何，招标单位对投标单位不承担任何费用和责任。

2.7招标文件组成

2.7.1招标文件及补充文件

2.7.2招标答疑纪要（若有）

2.7.3招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方都具有同等的约束力。

2.8工程概况

2.8.1勘察区位置

勘察区地处川西南横断山系东北缘，介于四川盆地和云贵高原之间，地势西北高、东南低。区内属大凉山山脉，地形切割剧烈，山势陡峻，属高山强烈切割区。区内山脊多呈南北向和北东向延伸，最高峰为金阳县尔觉西乡北部的狮子山，海拔4076.5米，最低处为金沙江区内水面（最高水位600m，最低水位540m），一般高差2000m以上。

本段路线沿金沙江左岸、高山坡麓展布，区内构造运动及金沙江切割作用强烈，地形横坡极大。多数冲沟呈V型，沟壁陡直，谷底狭窄，边坡坡度大于50°，路线局部跨越冲沟可达百米深，属高山峡谷地貌区。

2.8.2供水条件

勘察区内桥梁临近溪洛渡水库及冲沟，地表水系发育；隧道、挡防、边坡位置地表水较匮乏，但部分临近居民区或冲沟，建议由投标人根据现场情况自行寻找水源作为钻探用水。

2.8.3地质条件

工程区大地构造单元位于Ⅰ级构造单元扬子准地台（Ⅰ1）的Ⅱ级构造单元上扬子台坳（Ⅱ4）的Ⅲ级构造单元凉山褶皱束（Ⅲ11）。区内构造形迹以NE向和NS向的断裂、褶皱位为主。路线基本沿老寨子向斜南翼展布，该向斜呈北东向发育，轴向N40°E，长29km，西南自上科郎，往北东经洛觉，沿金沙江左岸大兴至金阳河口段，地层上震旦统灯影组至上二迭统宣威组，两翼地层基本对称，倾角30～40°。区内断裂构造较为发育，其主干断裂为NE向展布的莲峰断裂带、SN向展布的峨边—金阳断裂带，另有伴生的NW向小断层。

项目路线走廊带出露地层主要为元古界震旦系（Z）、古生界寒武系(∈)、奥陶系(O)、志留系（S）和新生界第四系（Q）。

震旦系(Z)仅出露于溪洛渡区内岭脊部位，且与区域断层相伴出露，路线区域内地层多为寒武系(∈)、奥陶系(O)、志留系(S)出露，第四系（Q）松散堆积多分布在金沙江两岸坡脚及金沙江阶地部位，局部见Q3冰水堆积物。

1.古生界震旦系（Z）

灰质白云岩：灰色，隐晶质结构，厚层状构造，矿物成分以白云石为主，含部分灰质，强风化岩体裂隙发育，岩体破碎，厚度薄，中风化岩体主要发育层面裂隙，岩体呈较完整～完整状为主，厚度大，岩心呈柱状为主，少量短柱状。主要分布在金沙江的雷波～金阳一带。为一套海相镁质碳酸盐岩沉积，水平相变不明显。

2.古生界寒武系（∈）

粉砂岩：灰色～灰绿色，粉细粒结构，薄层～中层构造，主要成分以长石、石英等砂质矿物为主，钙质胶结，岩质坚硬，受构造影响，岩体整体呈较破碎状为主，隧址区岩体主要呈中风化状～微风化状。

灰岩：灰色，隐晶质结构，中厚层～厚层状构造，矿物成分以方解石为主，强风化岩体裂隙发育，岩体破碎，中风化岩体主要发育层面裂隙，岩体呈较完整～完整状为主。出口河流下游有地下水出露，推测隧址区可能有岩溶现象。

白云岩：灰色，隐晶质结构，中厚层～厚层状构造，矿物成分以白云石为主，强风化岩体裂隙发育，岩体破碎，中风化岩体主要发育层面裂隙，岩体呈较完整～完整状为主。

3.奥陶系（O）

粉砂岩：灰色～深灰色，粉细粒结构，薄层～中层构造，主要成分以长石、石英等砂质矿物为主，钙质胶结，岩质较硬，受构造影响，岩体整体呈较破碎状为主，隧址区岩体主要呈中风化状～微风化状。

页岩：灰黑色，泥质结构，薄层构造，以粘土矿物为主，局部含有砂质矿物及炭质，受构造影响，岩体呈破碎状为主，隧址区岩体主要呈中风化状～微风化状。

灰岩：灰色，隐晶质结构，中厚层～厚层状构造，矿物成分以方解石为主，强风化岩体裂隙发育，岩体破碎，中风化岩体主要发育层面裂隙，岩体呈较完整～完整状为主。

分为湄潭组(O1m)、奥陶系中统(O2)、奥陶系上统(O3)，工作区多以合并地层出现，奥陶系中上统合并(O2+3)。

4.志留系（S）

粉砂岩：灰色～灰黑色，粉细粒结构，薄层～中层构造，主要成分以长石、石英等砂质矿物为主，含少量云母及粘土矿物、炭质等，受构造影响，岩体整体呈较破碎状为主，隧址区岩体主要呈中风化状～微风化状。

泥岩（页岩）：灰色～深灰色，泥质结构，薄层构造，以粘土矿物为主，局部含砂质矿物，受构造影响，岩体呈破碎状为主，隧址区岩体主要呈中风化状～微风化状。

分布于金阳雷波金沙江谷地，志留系出露较全，包括下统龙马溪组(S1l)、黄葛溪组(S1h)、中统嘶风崖组(S2s)、大路寨组(S2d)、上统菜地湾组(S3c)。

5.第四系（Q）

工作区第四系共分为全新统残坡积(Q4el+dl)、崩坡积(Q4c+dl)、坡洪积(Q4dl+pl)、冲洪积(Q4al+pl)。

粉质黏土：棕褐色，灰褐色，湿，可塑～硬塑状，主要由粉黏粒组成，局部可见碎砾，含量约20～30%，粒径0.2～2cm，石质成分以砂岩、泥岩为主，呈棱角状，该层主要分布于隧址区进口段表层及洞身段缓坡表层。

碎石：棕红色、灰色，稍密，主要含有碎砾石，粒径2～20cm，含量50～60%，粒径0.2～2cm含量10%，石质成分多砂岩，泥岩，多呈棱角状、次棱角状，充填粉质黏土。该层主要分布于陡坡地带。

卵石：灰色、褐红色，湿，稍密，主要由卵石组成，含少量碎石，卵石粒径2～20cm，含量50～60%，砾石粒径0.2～2cm，含量10～15%，次圆状，石质成分以砂岩、泥岩为主。

2.8.4预计工程量

本次招标设 3 个标段，其中A标、B标为浅孔标，C标为深孔标，钻探工作量详见表1、表2、表3（注：表中所示浅孔为单孔深度0＜H≤100m的钻孔)；

招标工作量均为预估，设计方案完善后需经业主审核，实施过程中，招标人有可能根据实施情况调整工程量。各标段预估工作量见下表：

A标预估工作量表                    表1

| 区域 | 孔深范围和类型 | 预估工作量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 浅孔，细粒土 | 140 |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | 420 |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | 700 |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | 1900 |  |
| 水域 | 浅孔，细粒土 | 110 |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | 250 |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | 70 |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | 210 |  |
| 合计 |  | 3800m |  |

B标预估工作量表                    表2

| 区域 | 孔深范围和类型 | 预估工作量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 浅孔，细粒土 | 160 |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | 500 |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | 730 |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | 2300 |  |
| 水域 | 浅孔，细粒土 | 40 |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | 120 |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | 80 |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | 120 |  |
| 合计 |  | 4050m |  |

C标预估工作量表                    表3

| 序号 | 孔深范围 | 预估工作量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100m＜L≤200m | 690 |  |
| 2 | 200m＜L≤400m | 1175 |  |
| 3 | L＞400m | 1660 |  |

2.9工程技术和质量要求

2.9.1孔径要求：终孔孔径≥Φ75mm。

2.9.2岩芯采取率与整理

①需采用双管钻进，岩芯采取率在完整的岩层中不宜小于90%，在强风化岩层中不宜小于65%，黏性土层中不宜小于85％，砂类土层中不宜小于65%，破碎岩层、卵（碎）石土层不宜小于50%，断层破碎带等重点研究段宜提高岩芯采取率，并不得遗漏对工程有重要影响的软弱夹层和滑动面等。

②取出的岩芯，应自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，岩芯应按规定编号，每回次应填放岩芯牌，岩芯箱箱子规格要符合要求且结实。

2.9.3钻孔位置与垂直度

①钻孔应严格按照测量放孔位置实施，确有困难时需经现场地质人员同意后才能变更位置。

②钻孔垂直度为90°，顶角偏差不超过2°/100ｍ。

2.9.4相关测试、样品采集和包装

①钻探中覆盖层要进行原位测试，测试深度自孔深0.5m开始。原位测试要尽量保持连续性，如遇到漂石则采用钻探将其打穿后继续进行原位测试。覆盖层为细粒土时进行标贯试验，为粗粒土进行N63.5或N120动力触探试验。

②不同地层、不同岩性的岩石应分别取样，每种不得少于三组，每组单个样品长度不得小于15cm，直径不得小于75mm；黏土层，应采用取土器取原状样，每2m深度范围内应取样一组，用PVC管密封保存。岩溶区的钻孔中应分层采集岩土试样，记录钻具自然下落或自然减压，以及漏水、水色突变、冲洗液发生异常变化的位置及起止深度，并测定岩芯的岩溶率。

③按照相关技术要求进行孔内原位测试，细粒土须进行标贯试验，粗粒土须进行动力触探试验，同时测试工作量不低于粗粒土、细粒土钻探工作量的10%。

2.9.5简易水文观测及特殊情况

①在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1-2次孔内水位，泥浆或植物胶护壁钻进的钻孔可以不测。

②必须观测终孔稳定水位，观测时间为终孔后24-48小时。

③钻进时遇有涌水、漏水等现象应及时记录其孔深。

2.9.6孔深的测量

①每钻进10m、终孔后均要进行一次孔深测量。

②测量要使用合格的测量工具。

③终孔后由地质编录员或钻孔验收员在现场进行量测，实际孔深以终孔验收量测为准。

2.9.7原始班报表

①在现场用钢笔或签字笔及时填写，真实准确。

②钻探班报表回尺深度与岩芯牌标示深度要相对应；

③班长、机长和记录员应亲笔签字，不得代签；

④班报表保持整洁，终孔验收合格并测量终孔稳定水位后移交现场地质人员。

2.9.8封孔及岩芯处理

①钻孔终孔验收合格后采用水泥砂浆封孔。

②对需要长期保存的钻孔岩芯，按照地质人员的指示搬移至岩芯库房。对不需要长期保存的岩芯，将岩芯及岩芯牌按顺序就地挖坑摆放，上覆盖塑料薄膜后盖土掩埋，盖土厚度不小于20cm。

## 三、投标文件的格式及密封

3.1投标文件至少应包括下列内容：

3.1.1投标函

3.1.2法定代表人身份证明书或授权委托书（若法定代表人亲自投标，不需填写授权委托书；若法定代表人不亲自投标，法定代表人身份证明书作为授权委托书的附件使用）

3.1.3 投标人一般情况

3.1.4业绩表

3.1.5主要人员简历表

3.1.6人力资源配置表

3.1.7拟投入本标段的主要施工设备表

3.1.8施工方案

3.2投标文件的编制

3.2.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.3投标文件的正本与副本应分别装订成册。

3.2.4投标文件需签字的地方需本人签署，不得盖签名章。

3.3投标文件的密封与标记

3.3.1 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

3.3.2投标单位应将投标文件的正本和副本统一密封在一个外层包封中，并在包封上按序写明“招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司”、“投标项目：G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务”、“投标文件在2019年04月16日10时00分前不得开启”字样。

3.3.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.4投标文件应在投标前附表第17项规定的投标时间递交至投标前附表第18项规定地点。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，须按投标须知前附表第21项规定的金额递交投标保证金。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人发布中标通知书后10日内向未中标的投标人无息退还投标保证金; 招标人与中标人签订合同后10日内，向中标人无息退还投标保证金。

3.4.4其他退还投标保证金的情形：

（1）投标文件提交截止时间，送达投标文件的家数不足三家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的情形；

（3）经本项目招标领导小组商议后，否决所有投标的其他情形。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

## 四、投标文件无效的情形

投标书有下列情况之一者，视为无效：

4.1投标书未按规定标志密封。

4.2 法定代表人或其委托代理人未到现场（①法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明；②委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明、授权委托书；③以上资料均应加盖单位公章）。

4.3 法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。

4.4 投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。

4.5标书未按要求装订。

## 五、开标、评标和定标

5.1开标

5.1.1 开标时间和地点

招标人投标须知前附表第17项规定的投标时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人在递交投标文件时携带身份证原件准时参加。如证件不齐，招标人有权拒收其投标文件。

5.1.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）由投标人代表按本章第三条要求(招标文件密封要求相应条款)相互检查确认；

(5）按工作人员对投标文件的开启顺序当众开标（排名不分先后），公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

5.2 评标

评标委员会由5人组成，在招标人单位的专家库随机抽取，并按照评标办法的规定，独立评分并署名，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.3 定标

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人研究确定中标人。

## 六、签订合同

6.1 中标人收到中标通知书后，应在5个工作日内向招标人缴纳履约保证金（详见投标须知前附表第23项规定）。本工程履约保证金在履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

6.2 招标人和中标人自中标通知书发出之日起15个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃，并被列入招标人合格分包商名录库黑名单。

6.3 排名第一的中标候选人放弃后，招标人有权依次与后序排名的中标候选人签订合同，也可重新进行招标。

6.4 中标候选人未在规定的期限内提交履约保证金的，视为主动放弃中标资格，并被列入招标人合格分包商名录库黑名单。

## 七、 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 排名第一的中标候选人放弃中标，且经招标领导小组商议后决定重新招标的。

第三章、合同条款及格式

甲方（委托单位）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方（受托单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程钻探劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务采购合同，双方共同遵照执行。

- 一、工程名称：G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务（）标段

二、工程地点：凉山彝族自治州金阳县至宁南县。

三、采购范围及提供采购劳务内容：整个勘察项目机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作。

四、工作期限：   日历天，工期自发布中标通知书次日起算；由非乙方原因造成不能按期完成，工期可酌情处理。

五、成果要求及交付方式：成果为验收合格的岩芯，以签署完全的原始钻探班报表的形式提供给项目负责人。

六、产品质量和验收标准：满足《公路工程岩土勘察规范》且逐孔验收，产品质量合格率要求100%，质量不合格必须返工，返工费用由乙方负责。

七、工程承包方式及取费标准：按相应区域、相应地层实行固定单价承包，单价不作调整，以实际验收合格的钻探进尺结算。单价中包括但不限于施工设备、材料、人工、安全文明施工、进出场、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用，单价中不包括水域作业的船租费。

钻探单价如下：

标单价表

| 区域 | 孔深范围和类型 | 预估工作量（米） | 单价（元/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 浅孔，细粒土 | / |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | / |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | / |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | / |  |
| 水域 | 浅孔，细粒土 | / |  |
|  | 浅孔，粗粒土 | / |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 | / |  |
|  | 浅孔，灰岩类 | / |  |
| 深孔 | 100m＜L≤200m | / |  |
|  | 200m＜L≤400m | / |  |
|  | L＞400m | / |  |
| 合计 |  | / |  |

预计合同总价为人民币       万元（大写：     ），最终合同价款为验收合格的实际工作量乘以单价。

八、工程价款的拨付及结算方式

8.1结算

8.1.1甲方按照经甲方派驻现场技术人员认定的工作量对乙方进行进度结算和完工结算。

8.1.2进度结算：每月25日前由乙方上报经甲方现场技术人员认定的钻探工作量，甲方在核定后的一周内完成进度结算。

8.1.3完工结算：项目完成后，甲方在15日内核定完钻探工作量总量，并完成完工结算。

8.2支付

8.2.1进度款按进度结算工作量相应经费的50%进行支付。

8.2.2正常情况下完工结算办理后的30日内，支付金额达到总结算金额的70%。

8.2.3在甲方完成项目初审后累计支付至总结算金额的80%。

8.2.4剩余款项将在甲方勘察设计主合同全部到款后3个月内进行支付。

8.2.5、乙方按甲方管理要求，及时办理支付申请，甲方审核完成后通知乙方开具有效增值税专票，结算款由甲方通过银行转入乙方银行基本账户。

8.2.6、除因不可抗力原因造成费用增加，按国家有关规定办理及发生重大方案性设计变更外，单价一律按中标价，不作调整。

8.2.7、乙方中途无故撤场，将不支付除已支付进度款外的任何费用且没收履约保证金。

九、履约保证金

本工程合同履约保证金为           元（大写：       ），乙方收到中标通知书后，应在5个工作日内向甲方缴纳履约保证金。

本工程履约保证金在乙方履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

十、安全生产及安全事故处理

10.1、甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、交通部及各级地方政府部门颁发的有关规定。

10.2、乙方的防护措施及使用的各类工具，由乙方自行组织安全检查工作，并对其安全性负责，并做好记录存查。

10.3、乙方劳务人员发生伤亡事故时，乙方自行承担全部责任并做好善后处理工作，甲方应尽力配合施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。

十一、项目经理

11. 1、甲方委派的履行本合同的项目负责人为      。

11. 2、乙方委派的履行本合同的项目经理为         。

十二、双方责任及义务

12.1、甲方责任及义务

12.1.1负责测量放孔、下达钻孔任务书、技术交底、钻孔验收、岩芯鉴定等工程勘察技术及管理工作。

12.1.2组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

12.1.3负责生产与施工的管理、协调、技术指导、安全管理等工作。

12.1.4负责钻探用船的租赁费用。

12.1.5按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

12.2、乙方责任及义务

12.2.1按国家和省市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

12.2.2按甲方的各项交底要求，严格按有关操作规程，精心组织钻探施工。

12.2.3负责在工程施工整个过程中的人身、财产安全，并承担一切费用。

12.2.4乙方应对施工人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育，乙方人员必须遵守有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度有关规定。

12.2.5乙方按照建委及相关部门要求给乙方施工人员购买社会保险或商业保险等，乙方对施工人员发生的民事及刑事责任负责；按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

12.2.6乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用甲方所提供的资料，严禁复制或在互联网上传输。甲方所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉密资料，乙方及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自 披露、传输或转让使用本成果资料。

12.2.7甲方已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

12.2.8工程施工的进出场、水电、人工、设备、材料、修道平场、架管租赁搭设等辅助工作和设施全部由乙方负责，并承担相关费用及青苗树木赔偿费用。

12.2.9本工程按中标单价承包，不作调整。本合同所涉及的单价均为含税单价，所有应交税费均由乙方承担。

12.2.10本工程不允许转包。

十三、工程技术和质量要求

13.1、孔径要求：终孔孔径≥Φ75mm。

13.2、岩芯采取率与整理 ：

13.2.1岩芯采取率在完整的岩层中不宜小于90%，在强风化岩层中不宜小于65%，黏性土层中不宜小于85％，砂类土层中不宜小于65%，破碎岩层、卵（碎）石土层不宜小于50%，断层破碎带等重点研究段宜提高岩芯采取率，并不得遗漏对工程有重要影响的软弱夹层和滑动面等。

13.2.2取出的岩芯，应自上而下按次序装箱，不得颠倒或任意拉长，岩芯应按规定编号，每回次应填放岩芯牌，岩芯箱箱子规格要符合要求且结实。

13.3、钻孔位置与垂直度：

13.3.1钻孔应严格按照测量放孔位置实施，确有困难时需经现场地质人员同意后才能变更位置。

13.3.2钻孔垂直度为90°，顶角偏差不超过2°/100ｍ。

13.4、相关测试、样品采集和包装：

13.4.1钻探中覆盖层要进行原位测试，测试深度自孔深0.5m开始。原位测试要尽量保持连续性，如遇到漂石则采用钻探将其打穿后继续进行原位测试。覆盖层为细粒土时进行标贯试验，为粗粒土进行N63.5或N120动力触探试验。

13.4.2不同地层、不同岩性的岩石应分别取样，每种不得少于三组，每组单个样品长度不得小于15cm，直径不得小于75mm；黏土层，应采用取土器取原状样，每2m深度范围内应取样一组，用PVC管密封保存。岩溶区的钻孔中应分层采集岩土试样，记录钻具自然下落或自然减压，以及漏水、水色突变、冲洗液发生异常变化的位置及起止深度，并测定岩芯的岩溶率。

13.4.3按照相关技术要求进行孔内原位测试，细粒土须进行标贯试验，粗粒土须进行动力触探试验，同时测试工作量不低于粗粒土、细粒土钻探工作量的10%。

13.5、简易水文观测及特殊情况 ：

13.5.1在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1-2次孔内水位，泥浆或植物胶护壁钻进的钻孔可以不测。

13.5.2必须观测终孔稳定水位，观测时间为终孔后24-48小时。

13.5.3钻进时遇有涌水、漏水等现象应及时记录其孔深。

13.6、孔深的测量：

13.6.1每钻进10m、终孔后均要进行一次孔深测量。

13.6.2测量要使用合格的测量工具。

13.6.3终孔后由地质编录员或钻孔验收员在现场进行量测，实际孔深以终孔验收量测为准。

13.7、原始班报表：

13.7.1在现场用钢笔或签字笔及时填写，真实准确；

13.7.2钻探班报表回尺深度与岩芯牌标示深度要相对应；

13.7.3班长、机长和记录员应亲笔签字，不得代签；

13.7.4班报表保持整洁，终孔验收合格并测量终孔稳定水位后移交现场地质人员。

13.8、封孔及岩芯处理：

13.8.1钻孔终孔验收合格后采用水泥砂浆封孔。

13.8.2对需要长期保存的钻孔岩芯，按照地质人员的指示搬移至岩芯库房。对不需要长期保存的岩芯，将岩芯及岩芯牌按顺序就地挖坑摆放，上覆盖塑料薄膜后盖土掩埋，盖土厚度不小于20cm。

十四、工程施工的质量验收

14.1.本工程施工钻孔的验收，由甲方负责，乙方配合。

14.2.乙方须在钻孔终孔前4小时内通知甲方进行验收，验收合格后方可起拔套管和转场搬迁，否则不予验收。

14.3. 验收结束后，甲方填写单孔《钻孔验收单》，项目完结后甲方填写《工程钻探实际工作量核定表》和《工程钻探施工承包价款完工结算表》，经有关人员审核签字确认后作为工程施工承包价款的结算依据。

十五、违约责任

15.1若甲方未按照合同约定提供有关技术资料和工作条件，影响工作进度的，应顺延工期。

15.2由于乙方原因，未按期完成工作或提交合格成果的每延误一天，乙方应向甲方支付逾期违约金，逾期违约金将按照1000元/天计，但总额不超过最终工程结算总金额（验收合格的实际工作量乘以单价）的10%。

15.3合同执行期间，乙方单方面停止履行合约，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应当向甲方支付合同预估总金额20%的违约金。对乙方已完成的经验收合格的工作量，甲方按照单价的80%进行结算，但需扣除乙方应付的违约金和由此给甲方造成的经济损失。

15.4合同执行期间，若甲方认为乙方的质量、进度严重达不到合同要求，且整改无效的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方应当向甲方支付合同预估总金额20%的违约金。对乙方已完成的经验收合格的工作量，甲方按照单价的80%进行结算，但需扣除乙方应付的违约金和由此给甲方造成的经济损失。

十六、争议

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十七、本合同自签定后即生效，至合同约定的工程作业内容完工且验收合格、工程价款结清后即失效。

十八、其他

18.1、合同其他条款在合同签订时双方商定。

18.2、甲方有权对布孔位置和工程量进行调整。

18.3、乙方若出现严重违约或进场后无故撤场的情形，该乙方将无条件退出招标人《外部采购合格供应商目录库》。

十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同共捌份其中正本壹式贰份，双方各执壹份，合同副本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

委托方（甲方）：（盖章）   			  受托方（乙方）：（盖章）

法定代表人                           法定代表人

或授权代表 ：                       或授权代表：

经办部门负责人：                       经办人：

经办人：                               地    址：

地    址：成都市太升北路35号

开户银行：中国建设银行成都市第二支行   开户银行：

账号：5100 1426 2080 5012 5148     账号：

签约日期：    年    月    日           签约日期：    年   月   日

附件一               廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 四川省交通勘察设计研究院有限公司(委托单位名称，以下简称“甲方”)与该项目中标人

（受托单位名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

2.1  甲乙双方的权利和义务

2.1.1. 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

2.1.2. 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

2.1.3. 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

2.1.4. 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

2.1.5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

2.1.6. 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.2  甲方的义务

2.2.1. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2.2. 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

2.2.3. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.2.4. 甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术咨询审查服务合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

2.3  乙方的义务

2.3.1. 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.3.2. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

2.3.3. 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

2.3.4. 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

2.4  违约责任

2.4.1. 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.4.2. 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

2.5  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

2.6  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至采购合同失效日止。

2.7  本合同作为 G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

2.8  本合同正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川省交通勘察设计研究院    乙方：

有限公司（盖章）          （盖章）

法定代表或：　　　　        　   法定代表或

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

二O一九年   月    日

附件二            安全生产合同

为在G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位四川省交通勘察设计研究院有限公司（以下简称“甲方”）与受托单位                            （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

3.1 甲方职责

3.1.1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

3.1.2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.1.3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时工作，同时验收，投入使用。

3.1.4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.1.5．组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

3.2 乙方职责

3.2.1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

3.2.2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.2.3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按工作人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

3.2.4、乙方应在工作时保障公路交通安全，若因工作原因造成公路上车辆和行人的安全事故均有乙方负责。在工作时，存在安全隐患，需要封闭道路则乙方自行与当地政府联系。

3.2.5．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

3.2.6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加工作的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。工作现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

3.2.7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有工作人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

3.2.8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。工作负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

3.2.9．所有工作机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

3.2.10．工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，工作现场必须具有相关的安全标志牌。

3.2.11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.2.12. 乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。

3.2.13本合同正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

3.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务合同的附件。

甲 方：四川省交通勘察设计研究院        乙 方：

有限公司（盖章）              （盖章）

法定代表人或                                     法定代表人或

其授权的代理人（签字）：                   其授权的代理人（签字）：

时间：    年   月  日

第四章、评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款 名称 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格 审查 |  | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质证书有效且符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定； (3)投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表” 第8项规定； (4)投标人是否在《合格供应商目录》库中； (5)投标人是否缴纳投标保证金。 |  |  |
| 2.3 | 初步 评审 |  | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标人按照规定提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； （4）投标报价唯一且未超过限价； （5）工期符合招标文件要求； （6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； （7）投标人未提供虚假资料。 |  |  |
| 2.5 | 详细 评审 |  | 评审因素 评分值 (1)技术文件： （40分） a. 施工组织设计和方案 10分 b. 现场安全文明施工 10分 c.投标人的业绩 10分 d. 施工装备以及人力资源配备 10分 （2）报价评分： （60分） |  |  |
| 2.6 | 评标 结果 |  | 推荐的中标候选人的人数为1-3名 |  |  |
| 评审因素与评分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| 序号 |  | 评审因素 |  | 分值 |  |
| 1 |  | 施工组织设计和方案 |  | 10 | 施工方案内容完整，质量、工期满足要求，能够指导施工，措施具体、有详细的进度计划，进度保证措施具体得力8～10分，中等6～8分，一般4～6分。 |
| 2 |  | 现场安全文明施工 |  | 10 | 能够保障现场安全文明施工措施得力8～10分，中等6～8分，一般4～6分。 |
| 3 |  | 投标人的业绩 |  | 10 | 每项业绩(单个独立钻探劳务项目，须附钻探劳务合同)2.5分，最高为10分。 |
| 4 |  | 施工装备以及人力资源配备 |  | 10 | 机械设备能够满足施工要求，劳动力配置合理，配备的项目经理、机班长等技术人员配备合理；专业齐全8～10分，中等6～8分，一般4～6分。 |
| 5 |  | 投标报价 |  | 60 | - 本项目评标基准价为各有效投标人的最低投标总价； - 投标单价超过最高限价为废标。 |
|  |  |  |  |  | 当投标人报价等于评标基准价时，得60分；高于评标基准价时，每高于1%扣1分，直到扣完为止，采用内插法，评分保留两位小数。 |

## 一、总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

## 二、评标程序和评审标准

2.1评标程序

评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清（如果需要）；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

2.2资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的,作废标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

2.3初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值评分，并计算出综合得分。

2.6评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序、对投标人进行排名。如最终得分相同时，则取报价文件得分较高的优先，若报价文件得分也相同，由招标人自行确定。

2.7 评标结果

2.7.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容:

(1)评标委员会成员名单;

(2)无效标情况说明;

(3)资格审查评审表;

(4)初步评审表;

(5)详细评审表；

(6)经评审的投标人排序;

(7)评标报告；

(8)澄清、说明、补正事项纪要（如果需要）。

2.7.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.7.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。

评标排序原则：

①一般情况下选择得分最高投标人作为第一中标候选人，排名顺序以此类推；

②当同一投标人在多个标段均为最高得分时，应选择该投标人作为投标价较高两个标段的第一中标候选人；若剩余标段得分第二名均为同一投标人，应选择该投标人作为剩余标段投标价最高两个标段的第一中标候选人；相似情况以此类推。

2.7.4招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。        排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。

2.7.5中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知中标人，并与中标人在15个工作日之内签订合同。

2.7.6中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.7.7招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五章  投标文件格式

G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计

钻探劳务

(  )标段

投

标

文

件

投标人：            （填写单位名称并盖章）

日  期：       年      月      日

目录

一、投标函………………………………………………………(     )

二、法定代表人身份证明书或授权委托书……………………(     )

三、投标人一般情况……………………………………………(     )

四、业绩表………………………………………………………(     )

五、主要人员简历表……………………………………………(     )

六、人力资源配置表……………………………………………(     )

七、拟投入本标段的主要施工设备表…………………………(     )

八、施工方案……………………………………………………(     )

注：（1）（）内应标注每部分的起始页码。

（2）“二、法定代表人身份证明书或授权委托书”两者二选一。

（3）本目录非固定格式，投标人可根据自身情况调整目录序号及对应内容。

一、投 标 函（A标）

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

1.根据贵院G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、报价说明及其他有关文件后，我单位对于钻探单价报价如下：

| 区域 | 孔深范围和类型 | 预估工作量（米） | 单价（元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 浅孔，细粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，粗粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 |  |  |  |
|  | 浅孔，灰岩类 |  |  |  |
| 水域 | 浅孔，细粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，粗粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 |  |  |  |
|  | 浅孔，灰岩类 |  |  |  |

根据招标文件中的预计工作量，最终我单位愿以预估总价人民币（大写）        元（￥         ）承包上述工程    标段的钻探劳务，总工期    天，质量达到                。

2.我单位已认真阅读全部招标文件及有关附件。

3. 如果我单位中标，我单位将按照规定提交招标文件要求的履约担保，并在规定时间内与贵院商议签订合同。

4.一旦我单位中标，我单位保证按合同协议书中规定的工期完成计划工作量，并保证全部钻孔验收合格率100%。

5.我单位同意所递交的投标文件在投标须知前附表一第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我单位将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵院的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                   (填写单位名称并盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日   期：           年            月          日

一、投 标 函（B标）

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

1.根据贵院G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、报价说明及其他有关文件后，我单位对于钻探单价报价如下：

| 区域 | 孔深范围和类型 | 预估工作量（米） | 单价（元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆域 | 浅孔，细粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，粗粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 |  |  |  |
|  | 浅孔，灰岩类 |  |  |  |
| 水域 | 浅孔，细粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，粗粒土 |  |  |  |
|  | 浅孔，砂泥岩 |  |  |  |
|  | 浅孔，灰岩类 |  |  |  |

根据招标文件中的预计工作量，最终我单位愿以预估总价人民币（大写）        元（￥         ）承包上述工程    标段的钻探劳务，总工期    天，质量达到                。

2.我单位已认真阅读全部招标文件及有关附件。

3. 如果我单位中标，我单位将按照规定提交招标文件要求的履约担保，并在规定时间内与贵院商议签订合同。

4.一旦我单位中标，我单位保证按合同协议书中规定的工期完成计划工作量，并保证全部钻孔验收合格率100%。

5.我单位同意所递交的投标文件在投标须知前附表一第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我单位将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵院的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                   (填写单位名称并盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日   期：           年            月          日

一、投 标 函（C标）

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

1.根据贵院G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、报价说明及其他有关文件后，我单位对于钻探单价报价如下：

| 序号 | 孔深范围 | 预估工作量（米） | 单价（元/m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100m＜L≤200m |  |  |  |
| 2 | 200m＜L≤400m |  |  |  |
| 3 | L＞400m |  |  |  |

根据招标文件中的预计工作量，最终我单位愿以预估总价人民币（大写）        元（￥         ）承包上述工程    标段的钻探劳务，总工期    天，质量达到                。

2.我单位已认真阅读全部招标文件及有关附件。

3. 如果我单位中标，我单位将按照规定提交招标文件要求的履约担保，并在规定时间内与贵院商议签订合同。

4.一旦我单位中标，我单位保证按合同协议书中规定的工期完成计划工作量，并保证全部钻孔验收合格率100%。

5.我单位同意所递交的投标文件在投标须知前附表一第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我单位将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵院的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                   (填写单位名称并盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日   期：           年            月          日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：               (填写单位名称并盖章)

年      月    日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

二、授权委托书

本人：     （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加G4216线屏山新市至金阳高速公路两阶段施工图设计钻探劳务的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期截止。

附：（1）法定代表人身份证明书原件。

（2）法定代表人、委托代理人身份证复印件。

投标人：               （填写单位名称并盖章）

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字）：

年      月      日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址： |  |
| 3 | 电话： |  |
| 4 | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） | 注册年份：（请附上营业执照复印件） |
| 7 | 主营范围： 1． 2． 3． |  |

附：投标人营业执照、资质证书复印件并盖单位公章（鲜章）

四、业绩表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模、特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 联系电话 |

六、人力资源配置表

单位：人

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

七、拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 完好程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、施工方案

1、施工组织方案

2、进度计划

3、现场安全文明施工措施

4、施工装备及人力资源配备

注：以上施工方案内容非固定格式，投标人可根据自身情况自行编制，字数不限。