目       录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	2

5. 投标文件的递交	2

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章  投标人须知	4

1. 投标须知前附表	4

2. 投标人须知	6

3. 投标文件	10

※4. 投标文件无效的情形	12

5. 开标、评标和定标	12

6. 签订合同	13

7. 重新招标	14

第一条本合同签订依据	16

第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工作内容	16

第四条 工作内容和质量要求	17

第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间	18

第八条履约担保	19

第九条支付方式	19

第十条双方责任	20

安全生产合同	24

廉政合同	27

第四章  评标办法（综合评估法）	30

1. 总则	30

2. 评标程序和评审标准	30

第五章  投标文件格式	35

- 第一章  招标公告

成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试 ，招标人为： 四川省交通勘察设计研究院有限公司  ，采购资金为 自筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四川省成都市彭州市，阿坝藏族羌族自治州汶川县

2.2 工程概况：本项目路线总长106.385公里，分为两期建设：I期工程为起点（二绕）至通济段，全长50.914公里，路线全部位于成都市境内，其中新都区9.327公里，郫都区7.06公里，彭州市34.527公里；II期工程为通济至汶川段，全长55.471公里，其中彭州市32.50公里，汶川县22.971公里。本项目二绕至三绕段采用设计速度100公里/小时，双向六车道，路基宽度34米；新繁双起点方案采用设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米；三绕至雁门段采用设计速度80公里/小时，双向六车道，路基宽度34米；雁门至克枯段推荐采用设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度25.5米。

2.3 规模：高速公路，主线长度约 106.385 公里（暂定）。本次为工程可行性研究勘察。

2.4标段划分：本次招标为一个标段。

2.5 计划工期：自发出工作通知单次日起50日历天。

2.6 招标范围：整个勘察项目的音频大地电磁测深法测试，测试预估工作量为： 46.02 km。

实施过程中，招标人会根据实施情况调整测试工程量。

## 3. 投标人资格要求

※3.1投标人包括但不限于进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。

3.2本次招标要求：投标人为独立法人，投标人须具备工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））甲级及以上或地球物理勘查甲级及以上资质，具有至少一个贯通性物探测试深度达到1500米测深的类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本次物探测试的能力。

3.3本次招标不接受联合体投标

3.4法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年9月8日至2020年9月13日（北京时间，下同），在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

4.2 招标文件为免费领取。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年9月21日10时30分，地点为太升北路35号一楼会议室（本项目开标室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地  址：成都市青羊区太升北路35号

联系人：张先生        联系电话：18808052378

2020年9月8日

第二章  投标人须知

## 1. 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试 |
| 2 | 建设地点 | 四川省成都市彭州市，阿坝藏族羌族自治州汶川县 |
| 3 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 4 | 工程概况 | 高速公路，推荐线长度约 106.385 公里。本次为工程可行性研究勘察。 |
| 5 | 招标范围 | 整个勘察项目的音频大地电磁测深法测试，一个标段（详见2.8.4章节），音频大地电磁测深法测试工作量预计为 46.02 km(公里)。实施过程中，招标人会根据实施情况调整本项目工程量。 |
| 6 | 质量等级标准 | 达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。 |
| 7 | 工期要求 | 自发出工作通知单次日起50日历天 |
| 8 | 投标资格要求 | 投标人：包括但不限于进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。 |
|  |  | 投标人:独立法人，具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））甲级及以上或地球物理勘查甲级及以上资质（提供营业执照、资质证书）。 |
|  |  | 业绩：具有至少一个贯通性物探测试深度达到1500米测深的类似项目业绩（须提供物探测试合同复印件或项目业主出具的业绩证明，如合同未明确测深，提交的业绩证明须能证明该项目测深,上述文件复印件封装在投标文件内，原件需现场核验）。 |
| 9 | 限制投标的情形 | 有下列情形之一，不得在同一标段中同时投标： ①法定代表人为同一人； ②存在控股、管理关系的不同投标人。 （控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。） |
| 10 | 投标报价方式 | 详见2.2投标报价说明。 本项目设最高限价音频大地电磁法测试限价为43500.00元/km。 限价表详见“第四章2.3.1节”，超出最高限价为无效标。报价单位精确到元。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止期结束后60天 |
| 12 | 标书获取时间 | 发放时间：2020年9月8日～2020年9月13日(自行下载招标文件电子版) |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
| 14 | 投标质疑 截止时间 | 时间:2020年9月13日 12:00 |
| 15 | 招标文件 答疑时间及地点 | 时间:2020年9月14日14:30～18:00 答疑地点：成都市青羊区大安中路65号（一号楼四楼地勘岩土工程处办公室5）。 |
| 16 | 招标文件获取 | ①在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版； ②如有补遗，请投标人自行下载，招标人不另行通知。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间及地点 | 截止时间:2020年9月21日 上午10:30 地点: 太升北路35号一楼会议室（本项目开标室） |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点: 太升北路35号四楼会议室（本项目开标室） |
| ※19 | 投标文件无效的情形 | ①法定代表人或其委托代理人未到现场（法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书；委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书；以上资料均应加盖单位公章）。 ②法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。 ③投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。 ④标书未按要求装订。 |
| 20 | 中 标 | 经评标专家小组评审确定的投标人 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账（基本账户） 投标保证金的金额：壹万元人民币 递交截止时间：2020年9月21日上午10:30（以投标人转出时间为准），开标时提供银行转帐凭证（凭证中须注明项目名称） |
| 22 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账（基本账户） 履约担保的金额：预计合同总金额的5% |
| 23 | 招标人 基本账户 | 账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 开户行：中国建设银行成都市第二支行 账号：5100 1426 2080 5012 5148 |
| 24 | 中标候选人公示媒介 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司官网 http：//www.scodi.cn/ |
| 25 | 联系人 | 联系人：张先生 电话： 18808052378 |

## 2. 投标人须知

2.1招标文件获取

2.1.1招标文件获取起止时间

电子版：2020年9月8日至2020年9月13日

2.1.2电子版招标文件获取网址

在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

2.2 投标报价说明

2.2.1投标人应根据本招标文件的规定、市场价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和技术实力、施工组织设计等进行投标。

2.2.2本项目招标方不供应任何材料，投标价格中应包括物探测试设备、水电、修路和青苗赔偿、进出场（存在多次进场的可能）、人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、评审、责任等和政策性文件规定的所有费用。

2.2.3注意事项：

①由于隧道最大埋深达2330米，乙方在选取测试设备时，设备最大测试深度应达到2500米以上；

②本项目不单独组织踏勘现场,需投标人自行踏勘。投标人应自行了解施工条件、风险等基本情况，合理报价;

③本项目部分段落地形复杂，存在发生地质灾害的潜在威胁,投标人务必做好充分考虑；中标人须做好对气候、环境的充分准备，做好相应保障措施。

2.3 费用结算方式：

2.3.1结算总金额=测试项目验收合格工作量×测试项目综合单价；

2.3.2测试项目为：音频大地电磁测深法测试；

2.3.3测试项目验收合格工作量：以实际完成并通过验收合格的工作量为准。

2.4 工程质量、安全要求

2.4.1本项目工程地质条件、工程技术和质量要求：详见2.9节。

2.4.2安全、文明等级要求：满足现场物探测试的要求。

2.4.3验收方式和标准：物探测试报告需通过乙方组织的专家评审并通过甲方验证。

2.5 工期要求

自发出工作通知单次日起50日历天。

2.6 投标费用

投标人对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标人自理。无论投标人是否中标、中标结果如何，招标人对投标人均不承担任何费用和责任。

2.7 招标文件组成

招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方都具有同等的约束力。

2.7.1招标文件及补充文件

2.7.2招标答疑纪要及澄清文件（若有）

2.8 工程概况

2.8.1勘察区位置

本项目位于四川省成都市及汶川县境内，项目起于成都市郫都区古城，经彭州市丽春镇、桂花镇、磁峰镇、通济镇、小鱼洞、龙门山镇后设置超特长隧道穿越龙门山至汶川县雁门乡接汶九高速并延伸至克枯乡接汶马高速，路线总长106.385公里，分为两期建设：I期工程为起点（二绕）至通济段，全长50.914公里，路线全部位于成都市境内，其中新都区9.327公里，郫都区7.06公里，彭州市34.527公里；II期工程为通济至汶川段，全长55.471公里，其中彭州市32.50公里，汶川县22.971公里。

2.8.2工程区水环境

本项目线路覆盖范围较广，工程区内地表水系不甚发育，部分工点地表水相对匮乏。

2.8.3地质条件

工程区地处彭州市及汶川县，冲积平原、中低山丘陵、高山峡谷及河谷地貌均有。项目区在地质构造上属于龙门山华夏系构造带和川西新华夏系构造带上，龙门山构造带南起于四川泸定，北止于陕西勉县，呈N40～50E方向斜贯区域，长约500km，断面西倾，倾角不定，是一条重要的活动断裂带，主要由前山断裂、中央断裂、后山断裂和龙门山山前隐伏断裂等四条主干断裂组成宽约30～40km的冲断带。本项目路线穿越的断裂构造主要有灌县断裂、映秀断裂、茂汶断裂及其分支断裂九顶山断裂，同时项目临近的断裂主要为小鱼洞断裂，穿越的褶皱构造主要为映秀断裂及灌县断裂之间的飞来峰构造。

本项目路线走廊带出露地层发育较为完整，自元古界变质岩系至第四系松散堆积层均有出露。其中路线起点～Ｋ16+100段地层岩性以第四系全新统冲洪积堆积物为主，表层主要由厚约5～10m的砂土、粉土、黏土等组成，其下为卵砾石层，具二元结构特征。Ｋ16+100段～Ｋ50+500段及K83+600～Ｋ92+100段地层岩性以白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系沉积岩为主，段内三叠系、二叠系地层属煤系地层，同时二叠系地层内有可溶岩分布。Ｋ50+500～Ｋ58+400段及Ｋ68+700～Ｋ78+000段地层岩性以晋宁期岩浆岩为主，属硬质岩，该地层主要分布于龙门山地带，本项目多以隧道形式穿越该地层。Ｋ58+400～Ｋ68+700段、K78+000～K83+600及Ｋ92+100～止点段地层岩性以泥盆系、志留系、震旦系及黄水河群变质岩为主，且多以隧道形式穿越该地层，其中黄水河群内含石墨片岩，泥盆系、志留系地层内以千枚岩为主。

2.8.4预估工程量

本次招标设 1 个标段，各物探测试项目工作量见表1；实施过程中，招标人有可能根据实施情况调整工程量。本项目预估工作量见下表：

预估工作量表                       表1

| 序号 | 招标内容 | 预估工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频大地电磁测深法测试 | 46.02 km |  |
| 合计 |  | 46.02 km |  |

2.9工程技术和质量要求

2.9.1音频大地电磁测深

①观测频率范围为0.1～100kHz，有较高的采样密度；

②质量检查工作量不少于工点工作总量的5%；

③观测精度不符合规定时可适当增加质量检查工作量，增加到工作总量的20%仍不符合规定时，应重新测量；

④检查点在测区均匀分布，异常与可疑地段应重点检查；

⑤检查观测与原始观测应在不同的时间进行；

⑥质量检查资料与最终资料一起提交审核；

⑦贯通剖面测试点点距一般情况下为不大于25m。

2.9.2 一般性要求

①采用满足需求的物探方法进行物探测试。①小鱼洞隧道贯通性物探测试，隧道全长10695m，最大埋深约1530m；②J线龙门山隧道贯通性物探测试，隧道全长19795m，最大埋深约2330m；③E线青坡隧道贯通性物探测试，隧道全长7005m，最大埋深约1150m；④克枯隧道贯通性物探测试，隧道全长7720m，最大埋深约1050m。以上工程量是按工可隧道表估算，后期需根据初设方案调整。

①贯通性物探测试，初步查明隧道隧址区的水文地质及工程地质条件，圈定并分析物探异常带（点），划分隧道围岩级别，隧道进出口段基覆界线，同时查明隧道轴线附件的构造分布情况，为地质选线及为后续勘察布设钻孔提供技术依据。

③小鱼洞隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明龙门山中央断裂（映秀断裂）与隧道的相对位置关系及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。
	④J线龙门山隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。
	⑤E线青坡隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别；查明隧道围岩的岩溶类型、规模、形态特征及分布范围。
	⑥克枯隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明龙门山后山断裂（茂汶断裂）与隧道的相对位置关系及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。

⑦对测试异常点应与勘察方及时联系，以便勘察方及时调整更改方案。

⑧对测试成果进行处理及分析解释，提供测试段的物探测试成果报告及物探测试曲线图等；对于隧道轴线，本次物探应综合利用本阶段地质调绘资料及测试成果等进行综合分析，形成贯通隧道轴线的物探报告。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件至少应包括下列内容：

（1） 投标函

（2） 法定代表人身份证明书

（3） 授权委托书（若为法定代表人可不附此页）

（4） 投标人一般情况

（5） 主要人员简历表

（6） 工作人员计划表

（7） 拟投入本项目的主要测试设备表

（8） 项目业绩一览表（近三年已完工及在建项目）

（9） 工作方案

3.2 投标文件的编制

3.2.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.3投标文件的正本与副本应分别装订成册。

3.2.4投标文件需签字的地方需本人签署，不得盖签名章。

3.3 投标文件的密封与标记

3.3.1 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

3.3.2投标人应将投标文件的正本和副本统一密封在一个外层包封中，并在包封上按序写明招标人：“四川省交通勘察设计研究院有限公司”、投标项目“成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试”、 “投标人的名称(     )”（并加盖投标人印章）。封皮上应注明“2020年9月21日 10 时 30 分前不得开启”字样。

3.3.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.4投标文件应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前递交至投标须知前附表第18项规定地点。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，须按投标须知前附表第21项规定的金额递交投标保证金。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

3.4.4其他退还投标保证金的情形：

（1）投标文件提交截止时间，送达投标文件的家数不足三家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的情形；

（3）经招标人研究后，否决所有投标的其他情形。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

## ※4. 投标文件无效的情形

投标书有下列情况之一者，视为无效：

4.1 法定代表人或其委托代理人未到现场（①法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明；②委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法人身份证明、授权委托书；③以上资料均应加盖单位公章）。

4.2 法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。

4.3 投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。

4.4 标书未按要求装订。

## 5. 开标、评标和定标

5.1开标

5.1.1 开标时间和地点

招标人投标须知前附表第17项规定的投标时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人在递交投标文件时携带身份证原件准时参加。如证件不齐，招标人有权拒收其投标文件。

5.1.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表按本章第三条要求(招标文件密封要求相应条款)检查确认；

（5）按工作人员对投标文件的开启顺序当众开标（排名不分先后），公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2 评标

评标委员会（由5名评标专家组成，评标专家在招标人所设立的专家库中随机抽取）按照评标办法的规定，独立评分并署名，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.3 定标

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人研究确定中标人。

## 6. 签订合同

6.1 中标人收到中标通知书后，应在5个工作日内向招标人缴纳履约保证金（详见投标须知前附表第22项规定）。本工程履约保证金在履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

6.2 招标人和中标人自工作通知单发出之日起15个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

6.3 排名第一的中标候选人放弃后，招标人有权依次与后序排名的中标候选人签订合同，也可重新进行招标。

6.4 中标候选人未在规定的期限内提交履约保证金的，视为主动放弃中标资格，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

## 7. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标，且招标人研究决定重新招标的。

工程专业采购合同

（专业：物探测试）

工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
资质证书等级：

发包人（甲方）：
供应商（乙方）：
签 订 日 期：

工程专业采购合同

甲方：

乙方：

乙方基本信息：

统一社会信用代码：

资质等级及专业类别：

资质证书有效期：

法定代表人姓名：

项目负责人姓名：

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担   成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究的勘察工作，经公开招标，甲乙双方就成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试合作事项达成一致，订立本合同。

- 第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。

1.3建设工程批准文件。

第二条合同文件的优先次序

本合同的相关招标文件或询价文件、投标文件或报价文件、中标文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1合同协议书及其附件

2.2中标文件

2.3甲方要求及委托书

2.4投标书

- 第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及工作内容

3.1项目名称: 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试

3.2项目规模：本项目位于四川省成都市及汶川县境内，项目起于成都市郫都区古城，经彭州市丽春镇、桂花镇、磁峰镇、通济镇、小鱼洞、龙门山镇后设置超特长隧道穿越龙门山至汶川县雁门乡接汶九高速并延伸至克枯乡接汶马高速，路线总长106.385公里，本次物探测试工作位于通济至汶川段，路线长度约55km，拟对以下隧道进行物探测试：①小鱼洞隧道贯通性物探测试，隧道全长10695m，最大埋深约1530m；②J线龙门山隧道贯通性物探测试，隧道全长19795m，最大埋深约2330m；③E线青坡隧道贯通性物探测试，隧道全长7005m，最大埋深约1150m；④克枯隧道贯通性物探测试，隧道全长7720m，最大埋深约1050m

3.3项目阶段：工程可行性研究

3.4投资及工作内容 ：	本项目的物探测试工作，包括①音频大地电磁测深法测试，提供满足技术要求的隧道物探测试原始资料及测试分析成果（物探测试曲线图、物探分析报告等）。

- 第四条 工作内容和质量要求

4.1乙方的工作内容为：完成成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究的物探测试，并向甲方提交相应的成果文件。乙方提供的成果文件应满足甲方给乙方的委托书或中标文件的要求，通过甲方验收或主管部门批复。

4.2乙方提供执行的技术标准应满足以下规范性文件的规定：

4.2.1《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

4.2.2《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）

4.2.3《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

4.2.4《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）

4.2.5《公路工程物探规程》（JTG/T C22-2009）

4.2.6《工程岩体分级标准》(GB/T50218-2014)

4.2.7《大地电磁测深技术规程》(DZ/T0173-1997)

4.2.8《天然场音频大地电磁法技术规程》(DZ/T 0305-2017)

4.2.9 其他国家相关规范、规程及技术要求。

4.3乙方提供的成果文件质量应满足以下要求：

4.3.1 采用满足需求的物探方法进行物探测试。①小鱼洞隧道贯通性物探测试，隧道全长10695m，最大埋深约1530m；②J线龙门山隧道贯通性物探测试，隧道全长19795m，最大埋深约2330m；③E线青坡隧道贯通性物探测试，隧道全长7005m，最大埋深约1150m；④克枯隧道贯通性物探测试，隧道全长7720m，最大埋深约1050m。由于隧道最大埋深达2330米，乙方在选取测试设备时，设备最大测试深度应达到2500米以上。

4.3.2 贯通性物探测试，初步查明隧道隧址区的水文地质及工程地质条件，圈定并分析物探异常带（点），划分隧道围岩级别，隧道进出口段基覆界线，同时查明隧道轴线附件的构造分布情况，为地质选线及为后续勘察布设钻孔提供技术依据。

4.3.3 小鱼洞隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明龙门山中央断裂（映秀断裂）与隧道的相对位置关系及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。
	4.3.4  J线龙门山隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。
	4.3.5 E线青坡隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别；查明隧道围岩的岩溶类型、规模、形态特征及分布范围。
	4.3.6 克枯隧道：初步查明隧道进出口处不良地质体的范围、规模及其对隧道的影响程度；查明隧道穿越的地层岩性、地质构造类型、规模及性质、地下水发育情况及其对隧道的影响，尤其是冲沟段地下水的发育情况及其对隧道的影响；查明龙门山后山断裂（茂汶断裂）与隧道的相对位置关系及其对隧道的影响；查明隧道围岩的完整性程度，初步划分围岩类别。

4.3.7 对测试异常点应与勘察方及时联系，以便勘察方及时调整更改方案。

4.3.8 对测试成果进行处理及分析解释，提供测试段的物探测试成果报告及物探测试曲线图等；对于隧道轴线，本次物探应综合利用本阶段地质调绘及测试成果等进行综合分析，形成贯通隧道轴线的物探报告。

- 第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所涉及隧道岩芯资料 | 按需 |  |
| 2 | 隧址区地形资料、区域地质资料 | 按需 |  |

第六条乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1 乙方向甲方交付的成果文件为物探测试成果报告（含文字报告、图件等），正式成果文件纸质版4套，可编辑电子成果文件1套。

6.26.2 正式成果文件（纸字版及可编辑电子版）于自发出工作通知单次日起   日历天。

6.3 提交地点：成都市大安中路65号四川省交通运输厅交通勘察设计研究院岩土勘察设计分院4楼办公室。

6.4验收方式和标准：物探测试报告需通过乙方组织的专家评审并通过甲方验证。

第七条合同价款

7.1本合同为单价合同。

7.2本合同的单价见单价表。按照暂估数量及中标单价计算的暂计合同总价为人民币      元（大写：      元整）。最终合同总价根据乙方实际完成，并经甲方项目负责人签认的质量合格的数量，按本合同单价、结合本合同条款进行结算，签订结算协议。上述单价包括乙方完成对应工作内容所需的所有人工费、机械设备使用费、安全生产、资料收集、外业、内业、外部协调、管理费、利润、税费及本协议明示或暗示的一切风险、责任和义务。

单价表

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量（m） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频大地电磁法测试 | （km） | 元/km |

备注：1.表中工作量除特殊注明外均按m计，单价除特殊注明外均按元/m计。

7.3非乙方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等的变化，造成工作费用增减时，由甲乙双方基于本合同的定价原则协商后签订补充协议。

- 第八条履约担保

8.1 本合同 有 履约担保。

8.2乙方在收到甲方工作通知单5天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为履约保证金 ，即合同总价的5％履约保证金，计        元。

8.3在乙方履行完合同义务30 天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4如乙方不能按期履行本合同约定义务，甲方将视情况动用履约担保，以确保合同目标的达成，并不免除乙方的合同违约责任。

- 第九条支付方式

9.1乙方提交送审稿文件15日后，并在甲方办理完成中期经费支付审核表后30日内，甲方支付乙方结算款的40％。

9.2乙方提交正式文件，经甲方验证（有主管部门批复或专家审查意见的，以批复或专家意见代替验证）通过后，并在甲方办理完成终期支付审核表后30日内，甲方支付乙方至结算款的100％。

9.3乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税 专用 发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。

- 第十条双方责任

10.1甲方责任

10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。

10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

10.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付款项。

10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过３０天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。

10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为      ，电话为          。

10.2 乙方责任

10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.2 乙方应保证有足够的专业技术人员和机械设备按时保质完成本合同约定的工作任务。

10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为       ，电话为           。

10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为长期。

10.2.5乙方负责组织物探测试成果报告的评审及汇报工作，负责该合同项目相关工作的联络和后续服务工作。

10.2.6 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，甲方有权没收履约保证金，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工作费，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的相应标准由乙方负责解决。

10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同，甲方有权没收乙方的履约保证金，并将乙方列入甲方供应商库黑名单，且三年内不得参与我公司外部采购供应项目的投标。

10.2.11乙方应当严格按照安全操作规程完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同预估金额的20%向甲方支付违约金。

第十一条保密和知识产权保护

11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条争议解决

12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.2因一方违约导致对方追究其违约责任的，违约方应当承担守约方因维权而产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、交通住宿费、查询费等全部费用。

第十三条 通知和送达

13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更当日通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

13.2甲乙双方的联系信息如下：

13.2.1甲方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

13.2.2乙方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

第十四条合同生效及其他

14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式  份，甲方  份，乙方  份。

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 帐号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

## 安全生产合同

甲方（招标人，下同）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方（中标人，下同）：

为在 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试 中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位 四川省交通勘察设计研究院有限公司 （以下简称“甲方”）与 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试受托单位                 （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

1.1 甲方职责

1.1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务合同中的有关安全要求。

1.1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.1.3定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.1.4组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

1.1.5甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

1.2 乙方职责

1.2.1乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

1.2.2乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

1.2.3野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

1.2.4乙方必须做好防火、防爆工作。野外物探施工可能使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

1.2.5乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的工程设施，破坏和阻隔道路交通等，甚至对现场人员造成人身伤害，因此要合理地设计和安排物探施工。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和物探场地状况，做好充分的预防和准备工作。

1.2.6施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

1.2.7乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

1.2.8乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、乱扔钻机周围的油、水污染环境。

1.2.9乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、林区防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

1.2.10乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

1.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

1.4 其他事项

1.4.1本合同作为 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试 合同的组成部分。

1.4.2本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：四川省交通勘察设计研究院  乙方：（盖章）

有限公司（盖章）

法定代表或  　　　　        　  法定代表或

或授权人（签字）：               或授权人（签字）：

经办部门负责人：

经办人：                           经办人：

签订日期：2020年   月   日     签订日期：2020年  月   日

附件二

## 廉政合同

甲方（招标人，下同）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方（中标人，下同）：

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 四川省交通勘察设计研究院有限公司 (以下简称“甲方”)与成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试项目中标人           （以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1.1 甲乙双方的权利和义务

1.1.1 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

1.1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.1.6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1.2 甲方的义务

1.2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

1.2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

1.2.4甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本项目物探合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

1.3 乙方的义务

1.3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

1.3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

1.3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

1.3.4乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.4 违约责任

1.4.1甲方及其工作人员违反本合同第1.1、1.2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

1.4.2乙方及其工作人员违反本合同第1.1、1.3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

1.5 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

1.6 本合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至乙方履行完物探合同规定的全部义务止。

1.7 本合同作为 成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试 合同的组成部分，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

1.8本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川省交通勘察设计研究院  乙方：（盖章）

有限公司（盖章）

法定代表或  　　　　        　  法定代表或

或授权人（签字）：               或授权人（签字）：

经办部门负责人：

经办人：                         经办人：

签订日期：2020年   月   日     签订日期：2020年  月   日

第四章  评标办法（综合评估法）

## 1. 总则

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.5条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，并确定中标人。

## 2. 评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清(如果需要)；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

※2.2 资格审查

评标委员会首先对投标人提交的投标文件进行审查：库内合格的单位和库外单位均按照2.2款表1项目进行资格审查，有一项不符合评审标准的,作无效标处理。通过资格审查的标准见“表1 资格审查评审标准”表1 资格审查评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格 审查 | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质证书有效且符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定； (3)投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表” 第8项规定； (4)投标人是否缴纳投标保证金。 |

2.3 初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过初步评审的标准见“表2 初步评审标准”。

表2 初步评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 初步 评审 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标人按照规定提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； （4）投标报价唯一且未超过限价； （5）工期符合招标文件要求； （6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； （7）投标人未提供虚假资料。 |

2.3.1本项目设最高限价，具体见表3：

表3 最高限价表Ⅰ

| 序号 | 项目 | 测试类型 | 单价（元/km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探测试 | 音频大地电磁测深法测试 | 43500.00元/km |

2.4 澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

※2.5详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按“详细评审标准”规定的评审因素和评分值评分，并计算出综合得分。

表4 详细评审标准

| 评审因素与评分值 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 |  |
| 1 | 施工组织设计和方案 | 10 | 测试方案内容完整，能满足我公司的技术要求，质量、工期满足要求，能够指导施工，措施具体、有详细的进度计划，进度保证措施具体得力8～10分，中等5～8分，一般3～5分。 |
| 2 | 现场安全文明施工 | 10 | 能够保障现场安全文明施工措施得力8～10分，中等5～8分，一般3～5分。 |
| ※3 | 投标人的业绩 | 30 | 分为一般得分项、加分项1、加分项2，本项总分计算方式为一般得分项+加分项1+加分项2： ①一般得分项，每项业绩(单个独立物探项目，须附合同或业绩证明)，合同或业绩证明中所涉单个工点贯通性物探测试长度L≤10km,计2.5分，最高为10分（2.5～10分）； ②加分项1，在一般得分项的基础上，每项业绩(单个独立物探项目，须附合同或业绩证明)，合同或业绩证明中所涉单个工点贯通性物探测试长度为10 km﹤L≤15km,增加5分，本项加分最高为10分（5～10分）； ③加分项2，在一般得分项的基础上，每项业绩(单个独立物探项目，须附合同或业绩证明)，合同或业绩证明中所涉单个工点贯通性物探测试长度为L﹥15km,增加10分，本项加分最高为10分。 |
| ※4 | 物探测试设备以及人力资源配备 | 10 | 测试设备数量能够满足测试要求，测试人员（包括技术人员）、项目管理人员配置合理；整体配置精良8～10分，中等5～8分，一般3～5分；若设备型号无法满足测深要求本项得0分。 |
| 5 | 投标报价 | 40 | 本项目评标基准价为各有效投标人的最低投标价。 |
|  |  |  | 当投标人报价等于评标基准价时，得40分；高于评标基准价时，每高于1%扣0.5分，直到扣完为止。（计算方法采用内插法，评分保留两位小数。） |

2.6 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序、对投标人进行排名。如最终得分相同时，则取报价文件得分较高的优先，若报价文件得分也相同，由评标委员会自行确定。

2.7 评标结果

2.7.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容:

(1)评标委员会成员名单;

(2)无效标情况说明;

(3)资格审查评审表;

(4)初步评审表;

(5)详细评审表；

(6)经评审的投标人排序;

(7)评标报告；

(8)澄清、说明、补正事项纪要（如果需要）。

2.7.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.7.3评标委员会评定的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。

评标排序原则：选择得分最高投标人作为第一中标候选人，排名顺序以此类推。

2.7.4评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。	排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。

2.7.5中标人确定后，招标人应当向中标人发出工作通知单，同时通知中标人，并与中标人在15个工作日之内签订合同。

2.7.6工作通知单对招标人和中标人具有法律约束力。工作通知单发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.7.7招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五章  投标文件格式

成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试

投

标

文

件

投标人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、投标函………………………………………………………(     )

二、法定代表人身份证明书……………………………………(     )

三、授权委托书…………………………………………………(     )

四、投标人一般情况……………………………………………(     )

五、主要人员简历表……………………………………………(     )

六、工作人员计划表………………………………………………(     )

七、拟投入本项目的主要测试设备表…………………………(     )

八、项目业绩一览表（近三年已完工及在建）………………(     )

九、工作方案……………………………………………………(     )

注：1.本目录非固定格式，投标人可根据自身情况调整目录序号及对应内容；

2.投标人代表若为法定代表人可不附授权委托书页。

一、投 标 函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

1.根据贵院成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款（格式）、报价说明及其他有关文件后，我单位各项报价如下：

| 项目 | 孔深范围及类型 | 预估工作量（km） | 综合单价 （元/km） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物探 | 音频大地电磁测深法测试 | 46.02 |  |  |

按照招标文件中所列预估工作量（见上表），最终我单位愿以预估总价人民币（大写）        元（￥         ）承包上述工程的物探测试，总工期为    天，质量达到                。

2.我单位已详细审核全部招标文件及有关附件。

3.如果我单位中标，我单位将按照规定提交招标文件要求的履约担保，并在规定时间内与贵院签订合同。

4.一旦我单位中标，我单位保证按合同协议书中规定的工期完成计划工作量，并保证全部钻孔验收合格率100%。

5.我单位同意所递交的投标文件在投标须知前附表第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我单位将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵院的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日   期：           年            月          日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 (盖单位章)

年      月       日

注：此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

三、授权委托书

本人：     （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加成都经济区环线高速公路彭州连接线工可研究物探测试的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

投标人：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人投标时。

四、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址： |  |
| 3 | 电话： |  |
| 4 | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） | 注册年份：（请附上营业执照复印件） |
| 7 | 主营范围： 1． 2． 3． 4． |  |

附：投标人营业执照、资质证书复印件并盖单位公章（鲜章）

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 联系电话 |

六、工作人员计划表

单位：人

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表应列出拟投入本项目的各专业劳务人员情况

七、拟投入本项目的主要测试设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 测试种类 | 完好程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、项目业绩一览表（近三年已完工及在建）

| 序号 | 工程项目名称 | 工程类型 （如：公路、铁路、水利等物探测试） | 工程进展情况 （完工或在建） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

九、工作方案

1、施工组织方案

2、进度计划

3、质量保证措施

4、现场安全文明施工措施

5、测试装备及人力资源配备

注：以上工作方案内容非固定格式，投标人可根据自身情况自行编制，字数不限。