江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察

询价公示（第二次）

各供应商：

根据相关法律法规及四川省交通勘察设计研究院有限公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道项目需进行采空区专项勘察询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察；

（二）项目地点：四川省宜宾市江安县；

（三）项目规模：项目路线全长约76.14公里，其中新改建路线70.26公里，利用宜南阳泸快速通道3.6公里、利用江安长江二桥2.28公里，全线设置桥梁4465米/26座，隧道3115米/5座，全线采用一级公路标准建设，设计时速60公里/小时，路基宽度23米。其中二龙口(G93线成渝环线怡乐互通立交连接线止点)至江安长江二桥约3.72公里路段，路基宽度30米。设计汽车荷载采用公路-I级。全线采用沥青混凝土路面。项目区为主要为丘陵地貌，地层主要为白垩系及二叠系红层泥岩、粉砂质泥岩、砂岩、页岩为主，江安县红桥镇以南及兴文县境内多分布三叠系和二叠系地层，有灰岩及煤系地层出露。本项目部分路段穿越三叠系上统须家河组（含煤层），存在地下开采及私采情况，其涉及路线范围里程为6.5公里，桩号范围为K60+000～K66+500。为了分析路线与采空区的关系，评价其对路线的影响程度，并提出采空区处置措施或绕避方案，故拟对采空区进行专项勘察。

（四）工作内容：本项目的采空区专项勘察包括但不限于采空区影响范围内的地质调查工作、物探测试及钻探工作，其中物探测试及钻探工作量组成见表1。

表1 物探及钻探工作量组成表

| 序号 | 测试类型 | 预估工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬变电磁法测试 | 200（点） |  |
| 2 | 钻探（深孔） | 450（m）/2孔 |  |

备注：1.该工程量为预估工作量，实施过程中将根据具体设计方案调整。

本次采空区专项勘察需查明以下内容：

①地层岩性、地质构造、水文地质条件、地震动参数；

②采空区的开采历史，开采规划、现状、方法、范围和开采深度；

③采空区的井巷分布、断面尺寸及相应的地表位置；

④采空区的顶板厚度、地层及其岩性组合、顶板管理方法及稳定性；

⑤地下水的类型、分布、水位及其变化幅度，地下水开采对采空区稳定性的影响；

⑥地表沉陷、裂缝、塌陷的位置、形状、规模、发生时间；

⑦采空区与路线及构筑物的位置关系、地面变形可能影响的范围和避开的可能性；

⑧勘察范围沿路线长度应为压覆采空区的影响范围，宽度为路线中心两侧各不宜小于500m，勘探深度应大于采空区埋深；

⑨对采空区布点进行变形观测，时间不少于6个月，收集采空区环境治理报告等相关资料；

未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.3.3及3.3.4条例中所要求的其他工作。

二、询价须知

（一）资质要求：1、独立法人，应同时具备固体矿产勘查资质、物探类资质及钻探劳务资质。2、联合体参与询价,若为联合体询价，联合体成员（含联合体牵头单位）家数不得超过2家，联合体牵头单位和成员单位均为独立法人，且进入我公司外部供应项目合格供应商目录，联合体牵头单位须具有固体矿产勘查资质和物探类资质并负责相应工作，联合体成员单位须具有钻探劳务资质并负责相应工作。联合体各方须签订联合体询价协议书，明确联合体牵头单位和各方权利义务。联合体成员授权牵头单位代表联合体参加询价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体牵头单位在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

以上两条资质要求符合其中一条即可。

具体资质要求为：

①固体矿产勘查资质：固体矿产勘查甲级资质；

②物探类资质：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））甲级及以上或物探资质（指由原国土资源部审批的地球物理勘查甲级资质或物探甲级资质）；

③钻探类资质：独立法人，具有劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质。

③对于超出有效期的资质证书，若因政策原因自动续期或取消行政审批以其他方式进行监管的，需要提供相关证明文件。

（二）业绩要求：应同时具备以下三项业绩：

①至少一项近三年采空区专项调查评估或采空区专项勘察类似项目业绩(2018年1月至今，已签订合同的项目为有效业绩)；

②至少一项近三年物探测试类似项目业绩(2018年1月至今，已签订合同的项目为有效业绩；业绩中应包括瞬变电磁法测试工作)。

③至少一项近三年钻探类似项目业绩(2018年1月至今，已签订合同的项目为有效业绩；业绩中应包括钻探劳务工作，报价文件内附合同复印件全本)。

（三）人员和设备要求：

①提供满足本项目技术及工期要求的专业技术人员团队（专业技术人员团队须提供拟任职的项目负责人及其他参与人员的专业证明文件）（填报格式详见附件2第六项）；

②提供满足本项目技术及工期要求的测试设备，设备类型无具体要求（填报格式详见附件2第七项）。

（四）工期要求：自发出工作通知单次日起25日历天（不含变形监测期）。

（五）最高限价：本项目限价由三部分组成：

①采空区影响范围内的地质调查工作采用固定总价（包括但不限于采空区调查、资料搜集、现场工作费、计算费、人员工资、报告及图件出版费、工作成果评审、税费等和政策性文件规定的一切费用），该项预估工作量6.5平方公里，最高限价为：13万元；

②采空区专项物探测试工作采用固定综合单价（包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、报告评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用），该项预估工作量为200点，最高限价为：300元/点;

③采空区专项钻探工作采用固定综合单价（包括但不限于钻探设备、进出场费、搬家费、修路费、编录、报告编制、资料处理、报告评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用），该项预估工作量为450米/2孔，最高限价为：666.67元/m。

本项目合计限价取整后为：49万元，报价单位为元，超出最高限价的报价为无效报价。

（六）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；如为法人代表签署，则须附法定代表人身份证复印件。

（七）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，同时提供单位有效营业执照、资质证书副本及满足询价须知第（二）项要求的项目业绩合同全本（复印件），上述资料均需胶装并加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称），请于2021年12月3日上午10:00（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：曾昌，电话：15680020598，递交地址：成都市太升北路35号六楼B区道路设计一分院（北京分院）会议室。

（八）其他注意事项：

1、本次采空区专项勘察中所涉及到的物探测试可能部分涉及高密度电法，物探成果的地质解译工作由我公司技术人员和中标的合格供应商联合完成；

2、本次采空区专项勘察最终成果的编制由中标的合格供应商完成，其中应利用的内容包括但不限于地质调查工作成果、物探测试成果及钻探成果等；

3、中标供应商的工作应严格按照本项目的技术要求执行（见附件3），若成果因无法满足本次采空区勘察的技术要求，中标供应商将承担相应的违约责任（见附件1）；

4、供应商的报价应充分考虑以上情况及由此带来的各种风险。

（八）有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未进入我公司外部供应项目合格供应商目录的供应商的报价；

3、超过最高限价的报价；

4、未提供有效营业执照及类似项目业绩合同复印件的报价；

5、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

6、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目报价，否则，相关投标无效。

7、相关法律法规规定的其他情形等。

（九）在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价者为成交供应商。

（十）本工程合同履约保证金为合同总金额的5%，应由中标单位基本账户汇入我公司基本账户，我公司基本账户如表2。

表2

| 我公司基本账户 | 账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 开户行：中国建设银行成都市第二支行 账号：5100 1426 2080 5012 5148 |
| --- | --- |

（十一）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起10个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我公司外部采购供应项目报价。

（十二）重新询价的情形：

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、本次询价采购经评审后，提供有效报价的供应商不足三家的；

3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

（十三）本项目技术和质量要求，参见附件1中“第四条质量和技术要求”及附件3（外部供应项目技术要求）。

（十四）成果文件要求：采空区专项勘察报告（最终成果报告）需通过专家评审后方可提交我公司。

附件：1、工程专业采购合同（格式）

2、询价供应商报价函(格式)

3、外部供应项目技术要求

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2021年   月    日

工程专业采购合同

（专业：采空区专项勘察）

工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
资质证书等级：

发包人（甲方）：
供应商（乙方）：
签 订 日 期：

工程专业采购合同

甲方：

乙方：

乙方基本信息：

统一社会信用代码：

资质等级及专业类别：

资质证书有效期：

法定代表人姓名：

项目负责人姓名：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道的勘察工作，经询价采购，甲乙双方就江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察合作事项达成一致，订立本合同。

- 第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。

1.3建设工程批准文件。

第二条 合同文件的优先次序

本合同的相关招标文件或询价文件、投标文件或报价文件、中标文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1合同协议书及其附件

2.2工作通知单（或中标文件）

2.3甲方要求及委托书

2.4报价函

- 第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、工作内容

3.1项目名称:江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察；

3.2项目规模：项目路线全长约76.14公里，其中新改建路线70.26公里，利用宜南阳泸快速通道3.6公里、利用江安长江二桥2.28公里，全线设置桥梁4465米/26座，隧道3115米/5座，全线采用一级公路标准建设，设计时速60公里/小时，路基宽度23米。其中二龙口(G93线成渝环线怡乐互通立交连接线止点)至江安长江二桥约3.72公里路段，路基宽度30米。设计汽车荷载采用公路-I级。全线采用沥青混凝土路面。项目区为主要为丘陵地貌，地层主要为白垩系及二叠系红层泥岩、粉砂质泥岩、砂岩、页岩为主，江安县红桥镇以南及兴文县境内多分布三叠系和二叠系地层，有灰岩及煤系地层出露。本项目部分路段穿越三叠系上统须家河组（含煤层），存在地下开采及私采情况，其涉及路线范围里程为6.5公里，桩号范围为K60+000～K66+500。为了分析路线与采空区的关系，评价其对路线的影响程度，并提出采空区处置措施或绕避方案，故拟对采空区进行专项勘察。

63.3工作内容 ：本项目的采空区专项勘察包括但不限于采空区影响范围内的地质调查工作、采空区专项物探测试及钻探工作。本次采空区专项勘察需查明内容为：①地层岩性、地质构造、水文地质条件、地震动参数；②采空区的开采历史，开采规划、现状、方法、范围和开采深度；③采空区的井巷分布、断面尺寸及相应的地表位置；④采空区的顶板厚度、地层及其岩性组合、顶板管理方法及稳定性；⑤地下水的类型、分布、水位及其变化幅度，地下水开采对采空区稳定性的影响；⑥地表沉陷、裂缝、塌陷的位置、形状、规模、发生时间；⑦采空区与路线及构筑物的位置关系、地面变形可能影响的范围和避开的可能性；⑧勘察范围沿路线长度应为压覆采空区的影响范围，宽度为路线中心两侧各不宜小于500m，勘探深度应大于采空区埋深；⑨对采空区布点进行变形观测，时间不少于6个月，收集采空区环境治理报告等相关资料；未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.3.3及3.3.4条例中所要求的其他工作。

- 第四条 工作内容和质量要求

4.1乙方的工作内容为：完成江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道的采空区专项勘察，并向甲方提交相应的成果文件。乙方提供的成果文件应满足甲方给乙方的外部供应项目技术要求，通过甲方验收。

4.2乙方提供执行的技术标准应满足以下规范性文件的规定：

4.2.1《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

4.2.2《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）

4.2.3《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2000年国家煤炭工业局制定）

4.2.4《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）

4.2.5《公路工程物探规程》（JTGT 3222-2020）

4.2.6《煤、泥炭地质勘查规范》DZ/TO215-2002

4.2.7 其他国家相关规范、规程及技术要求。

4.3乙方提供的成果文件质量应满足以下要求：

4.3.1查明下列内容

①地层岩性、地质构造、水文地质条件、地震动参数；

②采空区的开采历史，开采规划、现状、方法、范围和开采深度；

③采空区的井巷分布、断面尺寸及相应的地表位置；

④采空区的顶板厚度、地层及其岩性组合、顶板管理方法及稳定性；

⑤地下水的类型、分布、水位及其变化幅度，地下水开采对采空区稳定性的影响；

⑥地表沉陷、裂缝、塌陷的位置、形状、规模、发生时间；

⑦采空区与路线及构筑物的位置关系、地面变形可能影响的范围和避开的可能性；

⑧勘察范围沿路线长度应为压覆采空区的影响范围，宽度为路线中心两侧各不宜小于500m，勘探深度应大于采空区埋深；

⑨对采空区布点进行变形观测，时间不少于6个月，收集采空区环境治理报告等相关资料；

未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.3.3及3.3.4条例完成。

4.3.2采空区专题报告

按照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）有关规定执行。主要内容应包括：

①文字部分

要根据对收集资料的分析与利用、区域地质调绘、采空区专项测绘等成果，充分利用完成的物探、钻探成果等资料，综合论述工程区煤系地层的工程地质条件和采空区、瓦斯的基本特征，论证采空区变形发展阶段、预测变形发展趋势，评价场地的稳定性和布设路线的适宜性。

采空区的基本特征至少应包括采空区的影响长度、采矿层数、埋深、标高、采厚、顶板岩性、开采时限、开采方法、回采率、顶板管理方法、塌陷情况等；

对路线的影响评价应包括：分析路线（含各方案）与既有采空区的关系，分析在采矿山远景可能增加的采空范围，评价采空区对路线的影响程度，综合评价各路线方案在采空区修建高速公路的适宜性，提出处治措施建议或合理、可行的绕避路线方案。对无法绕避且对路线有影响的采空区，应查明采空区三带分布特征，分析采空区目前的状况和预测发展趋势，定量评价采空区稳定性及其对公路的危害程度，为采空区处治设计、确定施工方法提供依据；

对拟建工点的影响评价应包括：采空区对拟设桥梁、隧道稳定性的影响、对拟挖方边坡及高填路段稳定性的影响，提出适宜的工程建议措施和处治方案建议。未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.4.1条例完成。

②图件部分:

编制1:10000煤系地层及采空区分布平面图（范围初拟为K60+000～K66+500段，若该范围不足，根据实际情况增加，下同。主要内容为既有矿权区及采空区的平面范围、基本地质要素、主要巷道、主要矿层分布范围等）。

编制1:1000～1:2000具体矿山采空区的工程地质平面图（主要针对影响路线方案的采空区进行，范围为各工程方案路线两侧各500m，重点标明平洞、回风洞、巷道、采空区、在采区位置、高程和采空区的影响范围和预计开采的影响范围，标出地表塌陷及裂缝分布、范围等采空区要素）。

编制具体矿山采空区1:1000～1:2000工程地质纵、横断面图（主要针对影响路线方案的采空区进行，结合地质调查、物探、钻探成果编制，重点标明与拟建道路的关系、各矿层的位置、倾角、厚度、采空巷道、采空区域和预计开采位置、影响范围，标出矿界、冒落带、裂隙带、弯曲带及地表塌陷、裂缝位置及深度等要素）。

未尽之处，参见《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.4.2条完成。

4.3.3其它:如钻探编录成果、外业工作照片、采空区及煤矿照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。

- 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况、1:2000地形图及路线方案 | 按需 |  |
| 2 | 采空区钻探成果资料 | 待相应钻孔钻探工作完毕当天 |  |

第六条 乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1 乙方向甲方交付的成果文件为采空区专项勘察成果报告（含文字报告、图件等），正式成果文件纸质版4套，可编辑电子成果文件1套。

6.2 正式成果文件（纸字版及可编辑电子版）于自发出工作通知单次日起  日历天。

6.3 提交地点：成都市太升北路35号四川省交通勘察设计研究院有限公司道路设计一分院（北京分院）六楼办公室。

6.4验收方式和标准：采空区专项勘察报告需通过专家评审并通过甲方验证。

第七条 合同价款

7.1本合同价款由三部分组成，地质调查工作的价款、物探测试及钻探工作的价款。地质调查工作为固定总价，物探测试工作和钻探为综合单价。

7.2本合同的合同总价为      元（大写：      元整）,价款的具体组成情况如下：

7.2.1 本合同的地质调查工作的固定总价为      元（大写：      元整）。

7.2.2 本合同的物探测试及钻探工作的费用按照综合单价计算，物探测试根据预估的工作量，预估金额为      元（大写：      元整），钻探工作根据预估的工作量，预估金额为      元（大写：      元整）。最终结算金额按照物探测试及钻探工作实际完成，并经甲方项目负责人签认的质量合格的数量，按本合同物探测试及钻探单价、结合本合同条款进行结算。

7.2.3 本合同最终支付金额以乙方地质调查工作的价款、物探测试及钻探工作的结算价款之和为准，双方在结算后签订结算协议。

7.3上述地质调查工作价款包括但不限于采空区调查、资料搜集、现场工作费、试验研究费、数值模拟与计算费、人员工资、报告及图件出版费、工作成果评审、税费等和政策性文件规定的一切费用；物探测试及钻探工作单价包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、报告评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。

价款组成表

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采空区影响范围内的地质调查工作 | / | / | 元 |
| 2 | 采空区专项物探测试工作 | （点） | 元/点 | 元 |
| 3 | 采空区专项钻探工作 | （m） | 元/m | 元 |
| 合计 |  |  |  | 元 |

7.4非乙方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等的变化，造成工作费用增减时，由甲乙双方基于本合同的定价原则协商后签订补充协议。

- 第八条 履约担保

8.1 本合同 有 履约担保。

8.2乙方在收到甲方工作通知单5天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为履约保证金 ，即合同总价的5％履约保证金，计        元。

8.3在乙方履行完合同义务30 天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4如乙方不能按期履行本合同约定义务，甲方将视情况动用履约担保，以确保合同目标的达成，并不免除乙方的合同违约责任。

- 第九条 支付方式

9.1乙方提交采空区专项勘察报告初稿，并在甲方办理完成中期结算支付表后30日内，甲方支付乙方合同价的40％。

9.2乙方提交正式文件，通过甲方验证，并在甲方办理完成终期结算支付表后30日内，甲方支付乙方至合同价的100％。

9.3乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税 专用 发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。

- 第十条 双方责任

10.1甲方责任

10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。

10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

10.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不支付任何费用；乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已完成且经甲方确认的实际工作量，双方签订补充协议（或另订合同）。

10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。

10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为       ，电话为        ，身份证号       。

10.2 乙方责任

10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.2 乙方应保证有足够的专业技术人员和设备按时保质完成本合同约定的工作任务。

10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为        ，电话为        ，身份证号       。

10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为   年。

10.2.5乙方负责组织采空区专项勘察成果报告的评审及汇报工作，负责该合同项目相关工作的联络和后续服务工作。

10.2.6 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，甲方有权没收履约保证金，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工作费，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。

10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权同时没收乙方的履约保证金，并将乙方剔除甲方供应商库，三年内不得入库。

10.2.11乙方应当严格按照安全操作规程完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同预估金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.14乙方违反本合同约定的，除按照上述约定支付违约金外，乙方还应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。乙方支付的违约金不足以弥补因违约给甲方造成的经济损失的，乙方还应补足甲方的经济损失差额。

第十一条 保密和知识产权保护

11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 争议解决

12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 通知和送达

13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力，双方确认的送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及行政机关。

13.2甲乙双方的联系信息如下：

13.2.1甲方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

13.2.2乙方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

第十四条 合同生效及其他

14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 帐号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 安全生产合同

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

为在江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察 中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位 四川省交通勘察设计研究院有限公司 （以下简称“甲方”）与江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察受托单位                 （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

1.1 甲方职责

1.1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务合同中的有关安全要求。

1.1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.1.3定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.1.4组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

1.1.5甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

1.2 乙方职责

1.2.1乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

1.2.2乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

1.2.3野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

1.2.4乙方必须做好防火、防爆工作。野外勘察作业（包括但不限于物探施工）可能使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

1.2.5乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的工程设施，破坏和阻隔道路交通等，甚至对现场人员造成人身伤害，因此要合理地设计和安排勘察作业（包括但不限于物探施工）。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和勘察作业（包括但不限于物探施工）场地状况，做好充分的预防和准备工作。

1.2.6施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

1.2.7乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

1.2.8乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、乱扔钻机周围的油、水污染环境。

1.2.9乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、林区防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

1.2.10乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

1.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

1.4 其他事项

1.4.1本合同作为江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察工程专业采购合同的组成部分。

1.4.2本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：四川省交通勘察设计研究院     乙方：

有限公司（盖章）                   （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权人）                       （或授权人）

经办部门负责人：

经办人：                           经办人：

签订日期：2021年   月   日        签订日期：2021年   月   日

## 廉政合同

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 四川省交通勘察设计研究院有限公司 (以下简称“甲方”)与江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察 项目中标人                        （以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1.1 甲乙双方的权利和义务

1.1.1 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

1.1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.1.6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1.2 甲方的义务

1.2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

1.2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

1.2.4甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本项目采空区专项勘察合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

1.3 乙方的义务

1.3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

1.3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

1.3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

1.3.4乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.4 违约责任

1.4.1甲方及其工作人员违反本合同第1.1、1.2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

1.4.2乙方及其工作人员违反本合同第1.1、1.3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

1.5 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

1.6 本合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至乙方履行完采空区专项勘察合同规定的全部义务止。

1.7 本合同作为江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察工程专业采购合同的组成部分，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

1.8本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川省交通勘察设计研究院     乙方：

有限公司（盖章）                           （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权人）                       （或授权人）

经办部门负责人：

经办人：                           经办人：

签订日期：2021年   月   日        签订日期：2021年   月   日

江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道

采空区专项勘察

报

价

文

件

报价人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、询价供应商报价函…………………………………………(   )

二、授权委托书或法定代表人身份证明………………………(   )

三、联合体协议书………………………………………………(   )

四、营业执照……………………………………………………(   )

五、资质证书……………………………………………………(   )

六、业绩证明文件………………………………………………(   )

七、主要人员汇总表……………………………………………(   )

八、拟投入本项目的主要勘察设备表…………………………(   )

九、工作大纲……………………………………………………(   )

十、营业执照……………………………………………………(   )

十一、资质证书…………………………………………………(   )

十二、业绩证明文件……………………………………………(   )

十三、主要人员汇总表…………………………………………(   )

十四、拟投入本项目的主要勘察设备表………………………(   )

十五、工作大纲…………………………………………………(   )

一、询价供应商报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 项目 | 工作内容（方法） | 预估工作量 | 报价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采空区专项勘察 | 采空区影响范围内的地质调查工作 | / | 元 |  |
|  | 采空区专项物探测试工作 | 200（点） | 元/点 |  |
|  | 采空区专项钻探工作 | 450（m） | 元/m |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1.报价中包括但不限于采空区专项调查、资料搜集、现场工作费、试验研究费、勘察设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、工作成果评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。

二、工期

自发出工作通知单次日起   日历天。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列各项要求，将严格按照本项目工作所涉及的相关法律法规以及其他规范性文件完成本项目采购人要求的所有需求。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方承诺提供满足本项目要求的人员及设备。

6、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

四、联系方式

……

五、证明材料（需提供营业执照、资质证书复印件和近三年类似项目业绩合同复印件一份，并加盖公章,附后）

供应商名称（牵头单位）：                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

2021年    月    日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（牵头单位）：                 (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（二）授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                                 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

报价人（牵头单位）：                  （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年       月       日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

三、联合体协议书（如有）

XXX公司、XXX公司（所有成员单位名称）自愿组成XXX公司、XXX公司（联合体名称）联合体，共同参与江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察询价。现就联合体询价事宜订立如下协议。

1. XXX公司（某成员单位名称）为XXX公司、XXX公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体成员授权牵头人代表联合体参加询价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXX 公司承担            工作，占总工作量的   %工作及后续服务；XXX    公司承担            工作，占总工作量的   %工作及后续服务；

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头单位名称：xxx           公司（盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

联合体成员名称：xxx             公司（盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

年   月   日

四、营业执照（牵头单位）

（提供营业执照复印件，并加盖公章）

五、资质证书（牵头单位）

（提供资质证书复印件，并加盖公章）

六、业绩证明文件（牵头单位）

（提供项目业绩合同全本复印件，并加盖公章）

七、主要人员汇总表（牵头单位）

（后附人员身份证、职称证或毕业证复印件，并加盖公章）

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、拟投入本项目的主要勘察设备表（牵头单位）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 制造年份 | …… | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、工作大纲（牵头单位）

（简述工作安排及技术方案）

十、营业执照（联合体单位）

（提供营业执照复印件，并加盖公章）

十一、资质证书（联合体单位）

（提供资质证书复印件，并加盖公章）

十二、业绩证明文件（联合体单位）

（提供项目业绩合同全本复印件，并加盖公章）

十三、主要人员汇总表（联合体单位）

（后附人员身份证、职称证或毕业证复印件，并加盖公章）

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十四、拟投入本项目的主要勘察设备表（联合体单位）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 制造年份 | …… | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十五、工作大纲（联合体单位）

（简述工作安排及技术方案）

| 外部供应项目技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道 采空区专项勘察 |  | 工程地点 | 四川宜宾市江安县 |
| 项目基本情况： 项目路线全长约76.14公里，其中新改建路线70.26公里，利用宜南阳泸快速通道3.6公里、利用江安长江二桥2.28公里，全线设置桥梁4465米/26座，隧道3115米/5座，全线采用一级公路标准建设，设计时速60公里/小时，路基宽度23米。其中二龙口(G93线成渝环线怡乐互通立交连接线止点)至江安长江二桥约3.72公里路段，路基宽度30米。设计汽车荷载采用公路-I级。全线采用沥青混凝土路面。项目区为主要为丘陵地貌，地层主要为白垩系及二叠系红层泥岩、粉砂质泥岩、砂岩、页岩为主，江安县红桥镇以南及兴文县境内多分布三叠系和二叠系地层，有灰岩及煤系地层出露。 本项目部分路段穿越三叠系上统须家河组（含煤层），存在地下开采及私采情况，其涉及路线范围里程为6.5公里，桩号范围为K60+000～K66+500。为了分析路线与采空区的关系，评价其对路线的影响程度，并提出采空区处置措施或绕避方案，故拟对采空区进行专项勘察。 |  |  |  |  |
| 采购内容： 江安县迎安镇至兴文县古宋镇快速通道采空区专项勘察 |  |  |  |  |
| 使用技术标准及规范： 《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011） 《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011） 《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2000年国家煤炭工业局制定） 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版） 《煤、泥炭地质勘查规范》DZ/TO215-2002 国家及其他行业的有关规范、规程要求。 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1、工作范围：路线K60+000～K66+500段,若该范围不足，根据实际情况增加，下同。 2、采空区专项勘察需查明下列内容： ①地层岩性、地质构造、水文地质条件、地震动参数； ②采空区的开采历史，开采规划、现状、方法、范围和开采深度； ③采空区的井巷分布、断面尺寸及相应的地表位置； ④采空区的顶板厚度、地层及其岩性组合、顶板管理方法及稳定性； ⑤地下水的类型、分布、水位及其变化幅度，地下水开采对采空区稳定性的影响； ⑥地表沉陷、裂缝、塌陷的位置、形状、规模、发生时间； ⑦采空区与路线及构筑物的位置关系、地面变形可能影响的范围和避开的可能性； ⑧勘察范围沿路线长度应为压覆采空区的影响范围，宽度为路线中心两侧各不宜小于500m，勘探深度应大于采空区埋深； ⑨对采空区布点进行变形观测，时间不少于6个月，收集采空区环境治理报告等相关资料； ⑩未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.3.3及3.3.4条例完成。 - 采空区钻探布置、物探测线布置需由专题单位及我公司共同完成布设； 4、采空区专题报告 按照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）有关规定执行。主要内容应包括： 4.1文字部分 要根据对收集资料的分析与利用、区域地质调绘、采空区专项测绘等成果，充分利用完成的物探、钻探成果等资料，综合论述工程区煤系地层的工程地质条件和采空区、瓦斯的基本特征，论证采空区变形发展阶段、预测变形发展趋势，评价场地的稳定性和布设路线的适宜性。 采空区的基本特征至少应包括采空区的影响长度、采矿层数、埋深、标高、采厚、顶板岩性、开采时限、开采方法、回采率、顶板管理方法、塌陷情况等； 对路线的影响评价应包括：分析路线（含各方案）与既有采空区的关系，分析在采矿山远景可能增加的采空范围，评价采空区对路线的影响程度，综合评价各路线方案在采空区修建高速公路的适宜性，提出处治措施建议或合理、可行的绕避路线方案。对无法绕避且对路线有影响的采空区，应查明采空区三带分布特征，分析采空区目前的状况和预测发展趋势，定量评价采空区稳定性及其对公路的危害程度，为采空区处治设计、确定施工方法提供依据； 对拟建工点的影响评价应包括：采空区对拟设桥梁、隧道稳定性的影响、对拟挖方边坡及高填路段稳定性的影响，提出适宜的工程建议措施和处治方案建议。未尽事宜参照《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.4.1条例完成。 4.2图件部分 ①编制1:10000煤系地层及采空区分布平面图（范围初拟为K60+000～K66+500段，主要内容为既有矿权区及采空区的平面范围、基本地质要素、主要巷道、主要矿层分布范围等）。 ②编制1:1000～1:2000具体矿山采空区的工程地质平面图（主要针对影响路线方案的采空区进行，范围为各工程方案路线两侧各500m，重点标明平洞、回风洞、巷道、采空区、在采区位置、高程和采空区的影响范围和预计开采的影响范围，标出地表塌陷及裂缝分布、范围等采空区要素）。 ③编制具体矿山采空区1:1000～1:2000工程地质纵、横断面图（主要针对影响路线方案的采空区进行，结合地质调查、物探、钻探成果编制，重点标明与拟建道路的关系、各矿层的位置、倾角、厚度、采空巷道、采空区域和预计开采位置、影响范围，标出矿界、冒落带、裂隙带、弯曲带及地表塌陷、裂缝位置及深度等要素）。 未尽之处，参见《采空区公路设计与施工技术细则》（JTG/T D31-03-2011）3.4.2条完成。 5、其它，如水质分析报告、钻探编录成果、外业工作照片、采空区及煤矿照片、物探成果报告等，列入基础资料，正式出版。 |  |  |  |  |
| 采购方提供的图件资料： 工程概况、1:2000地形图及路线方案； 采空区钻探成果资料。 |  | 外部供应提交的成果形式及要求： ①成果报告、物探成果资料； ②煤系地层及采空区工程地质平面图(1:10000)； ③具体矿山采空区的工程地质平面图(1:2000)； ④具体矿山采空区纵、横断面图(1:1000～1:2000)； ⑤采空区影响范围内拟设构筑物工点的纵、横断面图(1:1000～1:2000)； ⑥平面图及纵、横断面图均采用AUTOCAD软件绘制，报告和图件均需提供电子文件和纸质文件。 |  |  |