外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及四川省交通勘察设计研究院有限公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现兴文县环城北路建设项目初步设计需进行物探测试询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：兴文县环城北路建设项目初步设计物探测试。

（二）项目地点：四川省宜宾市兴文县。

（三）项目规模：兴文县环城北路建设项目起点接宜叙高速兴文互通连接线，下穿成贵高铁至终点，终点与顺龙大道和江兴路平交。路线全长10.161km，采用一级公路，设计速度60km/h，路基宽度24.5米。

因项目区经过岩溶地区，需对1座1.8Km互通桥梁及1座1.2Km隧道做物探测试工作，初步查明岩溶的发育程度及空间分布情况。互通桥梁累计长度为1.8Km，拟采用高密度电法；隧道长度为1.2Km，拟采用音频大地电磁法。

（四）工作内容：本项目的物探测试工作拟采用两种方法进行测试，互通桥梁采用高密度电法，预估总工作量为1.8Km；隧道拟采用音频大地电磁法进行测试，预计工作量为1.2Km；供应商需提供满足技术要求的物探测试原始资料及测试分析成果（物探测试曲线图、物探分析报告等）。

上述工程量均为预估工作量，实施过程中将根据具体设计方案调整。

二、询价须知

（一）资格要求：独立法人，潜在供应商限定在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内；

（二）资质要求：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上或工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级及以上或物探资质（指由原国土资源部审批的地球物理勘查乙级资质或物探乙级资质）。对于超出有效期的资质证书，若因政策原因自动续期或取消行政审批以其他方式进行监管的，需要提供相关证明文件；

（三）业绩要求：近三年（2019年1月1日至今）具有至少一个类似项目业绩（以合同签订时间为准）；

（四）人员要求：本项目拟任项目负责人须具备地球物理、工程地质等相关专业高级及以上技术职称；项目其他参与人员至少2人，须具备地球物理、工程地质等相关专业中级及以上技术职称（填报格式及要求见附件2主要人员汇总表、主要人员情况）；

（五）工期要求：自发出工作通知单次日起30日历天；

（六）设备要求：提供至少1台瞬变电磁仪及1台高密度电法仪或满足本项目技术及工期要求的其他设备（填报格式见附件拟投入本项目的主要勘察设备表，须提供仪器照片复印件作为证明材料）

（七）最高限价：本项目采用固定综合单价。音频大地电磁法单价限价为：43000元/Km，预估工作量为1.2km，高密度电法单价限价为：40000元/Km，预估工作量为1.8km，最高总价限价为12.36万元。超出最高限价的报价为无效报价。

固定综合单价包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制、报告评审以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。

（八）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（九）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，同时提供单位清晰有效营业执照、资质证书副本复印件及至少一项近三年类似项目业绩合同全本（复印件），上述资料均需胶装并加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称），请于10月24日10:00（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：沈中超，电话：13880363708，递交地址：成都市太升北路35号六楼B区602室。

（十）报价的其他注意事项：

1、供应商的报价应充分考虑各隧道埋深、地层情况及周边环境的影响，选取与之相适应的设备，达到本项目的技术要求（见附件3）。

（十一）有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1.未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2.未按照询价文件内容及要求编写；

3.超过最高限价的报价；

4.未在规定时间递交至规定地点的报价；

5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6.相关法律法规规定的其他情形等。

（十二）评审方式：经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（十三）本工程合同履约保证金为合同总金额的5%，应由中标单位基本账户汇入我公司基本账户，我公司基本账户信息如下：

账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司

开户行：中国建设银行成都市第二支行

账号：5100 1426 2080 5012 5148

（十四）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起20个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我公司外部采购供应项目报价。

（十五）重新询价的情形：

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

（十六）本项目技术和质量要求，参见附件3（外部供应项目技术要求）。

（十七）成果文件要求：物探测试报告（最终成果报告）需通过中标供应商组织的专家评审后方可提交我单位。

附件：1、工程专业采购合同（格式）

2、询价供应商报价函(格式)

3、外部供应项目技术要求

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2022年10月19日

工程专业采购合同

（专业：物探测试）

工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
资质证书等级：

发包人（甲方）：
供应商（乙方）：
签 订 日 期：

工程专业采购合同

甲方：

乙方：

乙方基本信息：

统一社会信用代码：

资质等级及专业类别：

资质证书有效期：

法定代表人姓名：

项目负责人姓名：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担兴文县环城北路建设项目初步设计的勘察设计工作，经询价采购，甲乙双方就兴文县环城北路建设项目初步设计物探测试合作事项达成一致，订立本合同。

- 第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。

1.3建设工程批准文件。

第二条 合同文件的优先次序

本合同的相关招标文件或询价文件、投标文件或报价文件、中标文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1合同协议书及其附件

2.2工作通知单（或中标文件）

2.3甲方要求及委托书

2.4报价函

- 第三条 本合同项目概况

- 兴文县环城北路建设项目起点接宜叙高速兴文互通连接线，下穿成贵高铁至终点，终点与顺龙大道和江兴路平交。路线全长10.161km，采用一级公路，设计速度60km/h，路基宽度24.5米。

- 因项目区经过岩溶地区，需对1座互通桥梁及1座隧道做物探测试工作，初步查明岩溶的发育程度及空间分布情况。互通桥梁累计长度为1.8Km，拟采用高密度电法；隧道长度为1.2Km，拟采用音频大地电磁法。

- 第四条 工作内容和质量要求

4.1乙方的工作内容为：完成兴文县环城北路建设项目初步设计的物探测试，并向甲方提交相应的成果文件。乙方提供的成果文件应满足甲方给乙方的外部供应项目技术要求，需通过乙方组织的专家评审并通过甲方验证。

4.2乙方提供执行的技术标准应满足以下规范性文件的规定：

4.2.1《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

4.2.2《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）

4.2.3《公路隧道设计规范》(第一册 土建工程)（JTG 3370.1-2018）

4.2.4《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

4.2.5《公路工程物探规程》（JTGT 3222-2020）

4.2.6《工程岩体分级标准》(GB/T50218-2014)

4.2.7《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》(DZ/T0187-2016)

4.2.8其他国家相关规范、规程及技术要求。

4.3乙方测试工作及提供的成果文件质量应符合相关工作内容并满足甲方的技术要求。

- 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程平面图、沿线方案布置图、纵断面图、专业勘探申请表等。 | 按需 |  |

第六条 乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1 乙方向甲方交付的成果文件为物探测试成果报告（含文字报告、图件等），正式成果文件纸质版4套，可编辑电子成果文件1套。

6.2 正式成果文件（纸字版及可编辑电子版）于自发出工作通知单次日起30日历天。

6.3 提交地点：成都市太升北路35号六楼B区602室。

6.4验收方式和标准：物探测试报告需通过乙方组织的专家评审并通过甲方验证。

第七条 合同价款

7.1本合同为 单价 合同。

7.2本合同的单价见单价表。按照暂估数量及中标单价计算的暂计合同总价为人民币      元（大写：      元整）。最终合同总价根据乙方实际完成，并经甲方项目负责人签认的质量合格的数量，按本合同单价、结合本合同条款进行结算，签订结算协议。上述单价包括乙方完成对应工作内容所需的所有人工费、机械设备使用费、安全生产、资料收集、外业、内业、外部协调、管理费、利润、税费及本协议明示或暗示的一切风险、责任和义务。

单价表

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频大地电磁法 | 1.2（Km） | 元/Km |
| 2 | 高密度电法 | 1.8（Km） | 元/Km |

7.3非乙方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、数量等的变化，造成工作费用增减时，由甲乙双方基于本合同的定价原则协商后签订补充协议。

- 第八条 履约担保

8.1 本合同 有 履约担保。

8.2乙方在收到甲方工作通知单5天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为履约保证金 ，即合同总价的5％履约保证金，计        元。

8.3在乙方履行完合同义务30 天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4如乙方不能按期履行本合同约定义务，甲方将视情况动用履约担保，以确保合同目标的达成，并不免除乙方的合同违约责任。

- 第九条 支付方式

9.1乙方提交正式文件，通过甲方验证，并在甲方办理完成终期结算支付表后30日内，甲方支付乙方至合同价的100％。

9.2乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税 专用 发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。

- 第十条 双方责任

10.1甲方责任

10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。

10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议、重新明确有关条款。

10.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不支付任何费用；乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已完成且经甲方确认的实际工作量，双方签订补充协议（或另订合同）。

10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。

10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为       ，电话为        ，身份证号       。

10.2 乙方责任

10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.2 乙方应保证有足够的专业技术人员和设备按时保质完成本合同约定的工作任务。

10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为        ，电话为        ，身份证号       。

10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为长期。

10.2.5乙方负责组织采空区专项勘察成果报告的评审及汇报工作，负责该合同项目相关工作的联络和后续服务工作。

10.2.6 乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方成果错误造成工程质量事故或其他损失，甲方有权没收履约保证金，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的工作费，还应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。

10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权同时没收乙方的履约保证金，并将乙方剔除甲方供应商库，三年内不得入库。

10.2.11乙方应当严格按照安全操作规程完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同预估金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.14乙方违反本合同约定的，除按照上述约定支付违约金外，乙方还应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。乙方支付的违约金不足以弥补因违约给甲方造成的经济损失的，乙方还应补足甲方的经济损失差额。

第十一条 保密和知识产权保护

11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 争议解决

12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 通知和送达

13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力，双方确认的送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及行政机关。

13.2甲乙双方的联系信息如下：

13.2.1甲方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

13.2.2乙方联系人：，联系电话：，传真：电子邮箱：           ，

通讯地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。

第十四条 合同生效及其他

14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 帐号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

兴文县环城北路建设项目初步设计物探测试

报

价

文

件

报价人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、询价供应商报价函…………………………………………(     )

二、授权委托书或法定代表人身份证明………………………(     )

三、营业执照……………………………………………………(     )

四、资质证书……………………………………………………(     )

五、业绩证明文件………………………………………………(     )

六、主要人员汇总表……………………………………………(     )

七、主要人员情况………………………………………………(     )

八、拟投入本项目的主要勘察设备表…………………………(     )

一、询价供应商报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的兴文县环城北路建设项目初步设计物探测试询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 项目 | 工作内容（方法） | 预估工作量 | 报价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物探测试 | 音频大地电磁法 | 1.2（Km） | 元/Km |  |
|  | 高密度电法 | 1.8（Km） | 元/Km |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1.报价中包括但不限于物探测试设备、进出场、数据采集、资料处理、报告编制以及人工、管理、材料、安装、维护、利润、风险、税金、责任等和政策性文件规定的所有费用。

二、工期

自发出工作通知单次日起30日历天。

三、服务承诺

1.依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督，确保达到质量、安全标准。

2.加强工作过程的管理，保证在整个工作过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我方全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列各项要求，将严格按照询价函要求、本项目工作所涉及的相关法律法规以及其他规范性文件完成本项目采购人要求的所有需求。

4、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约的责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方承诺提供满足本项目要求的人员及设备。

7、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起60日历天。

四、联系方式

联系人姓名：              ,联系电话

供应商名称：                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

2022年    月    日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

身份证正面

身份证反面

供应商：                      (盖单位章)

法定代表人（签字）：

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（二）授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 兴文县环城北路建设项目初步设计物探测试 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

授权代理人身份证复印件

授权代理人身份证正面

授权代理人身份证反面

三、营业执照

（提供营业执照复印件，并加盖公章）

四、资质证书

（提供资质证书复印件，并加盖公章）

五、业绩证明文件

（提供项目业绩合同全本复印件，并逐页加盖公章）

六、主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、主要人员情况

（提供人员身份证复印件、职称证复印件以及报价截止月上月或报价截止月上上月的前6个月在社保系统打印的本单位人员缴费明细，并加盖公章）

八、拟投入本项目的主要勘察设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |