G8517屏山新市至宜宾高速公路

用地预审与选址论证专题外部供应采购询价函第二次

各潜在供应商：

根据相关法律法规及我公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定，现G8517屏山新市至宜宾高速公路用地预审与选址论证专题需进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

- 项目名称：G8517屏山新市至宜宾高速公路用地预审与选址论证专题；

- 项目地点：宜宾市屏山县、叙州区；

- 项目规模：路线全长约65.7 公里，四车道高速公路，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，永久占地约5470亩，土地投资约8.8亿元，总投资约154亿元，项目预估占用基本农田约1100亩；

（四）根据项目需要，完成但不限于以下内容。

1. 参与本项目联合选址选线工作，为项目提供用地数据，并配合项目业主征求相关部门意见（自然资源、林草、发改、生态环境等部门），为选址选线约束性提供专业意见和相关佐证材料。

2. 编制项目节约集约用地论证分析专章，整合建设项目选址论证、节地评价、占用耕地踏勘论证、不可避让生态保护红线论证（由询价人编制，提供给成交供应商完成合稿）等技术报告的核心内容，按照“突出重点，注重实效”的原则，从项目概况、方案比选、功能分区和用地规模的合理性、节地水平的先进性、耕地占补平衡、占用永久基本农田的必要性、合理性和补划的可行性等方面编制专章。根据项目需要对临建工程的选址进行论证（如需）。专章报告上报通过自然资源主管部门评审，并取得专家意见。

3. 完成项目用地范围内涉及的宅基地、既有道路、厂矿等建设痕迹，完成现场调查、丈量、拍照和收集合法的权属证明材料，形成非农建设用地调查专题报告。

4. 项目用地预审相关基础资料收集整理、合稿组卷及报审，协助及对接各级自然资源主管部门审查工作，取得主管部门的项目用地预审与选址意见书。

二、询价须知

（一）资格和资质要求：本次询价潜在供应商（ 限定、£ 不限定）在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内，允许潜在供应商独立报价或组成联合体参与报价，具体要求如下：

1.独立报价，具有独立法人资格，经营范围应包括土地相关技术服务，同时具备城乡规划乙级及以上资质；

2.联合体报价，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员数量不得超过2家，且均需具备独立法人资格；

（2）联合体牵头人经营范围应包括土地相关技术服务，联合体成员须具备城乡规划乙级及以上资质并负责相应工作。

（3）联合体各方须签订联合体协议书，明确联合体各方的工作内容、责任以及权利义务；

（4）联合体牵头人负责本次询价活动和合同的全面实施；

（5）以联合体形式参与报价的，联合体各成员不得再以本单位的名义单独或与其他单位组成联合体参加本项目的报价，否则在本项目的报价均作废标处理。

（二）业绩要求：

1.独立或联合体报价供应商在近3年（2021年1月1日至今）至少完成四川省内类似项目（R高速公路、£等级公路、£水运项目、£房建项目、£其他项目）用地预审与规划选址和土地报批（或先行用地）工作各1项，并取得用地预审与选址意见书和建设用地批复（业绩需附合同和批复复印件，时间以用地预审与选址意见书和建设用地批复时间为准）。

2.业绩认可范围：独立、联合体牵头人、联合体成员业绩均认可。

3.业绩认可标准：供应商独立承担或以联合体牵头人名义承担的类似项目业绩予以认可，供应商以联合体成员名义承担的类似项目业绩不予认可。

（三）人员要求：提供满足本项目技术及工期要求的专业技术人员团队，专业技术团队人员须满足以下要求：

1.拟任项目负责人1名，须具备国土、规划、测绘等相关专业高级工程师及以上职称（若为联合体报价，拟任项目负责人需为联合体牵头人员工）；

2.项目组成员不少于4名，均须具备国土、规划、测绘等相关专业工程师及以上职称；

3.相关人员需提供身份证复印件、职称证复印件、在社保系统打印的报价截止月上月或上上月往前推6 个月及以上的连续、不间断的本单位人员社保缴费证明。

（四）工期要求：自询价人向中标供应商提供基础资料之日起算，供应商应于30个日历天内提交送审稿，部审项目在90个日历天内/厅审项目在60日历天/地市州审项目45日历天内提交正式成果文件及批复。

（五）设备要求：无。

（六）最高限价：总限价为人民币92万元。限价费用包含用地预审与选址论证专题所有工作内容的工作经费，若因审批政策、相关规划以及路线方案调整等原因导致工作内容或工作量发生变化，不再调整专题经费。

（七）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章（若为联合体报价，联合体牵头人盖章即可）；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；递交报价文件时，供应商应同时提供本人身份证原件备查。

（八）报价文件须注明供应商单位全称及报价时间（若为联合体报价，注明联合体牵头人全称即可），格式详见附件，并提供单位清晰有效营业执照、资质证书、开户许可证副本及业绩证明等材料复印件，上述资料均需加盖公章（若为联合体报价，联合体各方均需提供，并加盖对应单位公章），请于 4 月 8 日10:00前密封报送我公司。联系人： 张女士 ，电话： 18780018589 ，递交地址：成都市 太升北 路 35 号 A区7楼会议 室。报价文件必须胶装并逐页加盖单位公章后密封（若为联合体报价，报价文件须逐页加盖联合体牵头人公章）。

（九）有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1.未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2.未按照询价文件内容及要求编写；

3.未进入我公司外部供应项目合格供应商目录的供应商的报价；

4.超过最高限价的报价；

5.未在规定时间递交至规定地点的报价函；

6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价无效；

7.相关法律法规规定的其他情形等。

（十）评审方式：经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（十一）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。

（十二）重新询价的情形：

1.报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2.经评审后，最终有效报价不足三家；

3.中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

附件：1.供应商报价文件（格式）

2.外部供应项目技术要求

3.合同模板

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年 4 月 3 日

G8517屏山新市至宜宾高速公路

用地预审与选址论证专题

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

三、 联合体协议书（如有）………………………………………………(     )

四、 供应商证明材料………………………………………………………(     )

五、 工作方案………………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的G8517屏山新市至宜宾高速公路用地预审与选址论证专题采购询价函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 项目 | 报价 (元) |  |
| --- | --- | --- |
| G8517屏山新市至宜宾高速公路 用地预审与选址论证专题 | 小写： | 大写： |
| 工作内容包括 | 1. 参与本项目联合选址选线工作，为项目提供用地数据，并配合项目业主征求相关部门意见（自然资源、林草、发改、生态环境等部门），为选址选线约束性提供专业意见和相关佐证材料。 2. 编制项目节约集约用地论证分析专章，整合建设项目选址论证、节地评价、占用耕地踏勘论证、不可避让生态保护红线论证（由询价人编制，提供给成交供应商完成合稿）等技术报告的核心内容，按照“突出重点，注重实效”的原则，从项目概况、方案比选、功能分区和用地规模的合理性、节地水平的先进性、耕地占补平衡、占用永久基本农田的必要性、合理性和补划的可行性等方面编制专章。根据项目需要对临建工程的选址进行论证（如需）。专章报告上报通过自然资源主管部门评审，并取得专家意见。 3. 完成项目用地范围内涉及的宅基地、既有道路、厂矿等建设痕迹，完成现场调查、丈量、拍照和收集合法的权属证明材料，形成非农建设用地调查专题报告。 4. 项目用地预审相关基础资料收集整理、合稿组卷及报审，协助及对接各级自然资源主管部门审查工作，取得主管部门的项目用地预审与选址意见书。 |  |

注：本报价为包干费用，包括且不限于完成本专业工作所需的人工、材料、机械设备使用、安全生产、资料收集、外业、内业、外部协调、审查费、会务费、税费等和政策性文件规定的全部费用。

二、工期

自询价人向中标供应商提供基础资料之日起算，供应商应于30个日历天内提交送审稿，部审项目在90个日历天内/厅审项目在60日历天/地市州审项目45日历天内提交正式成果文件及批复。

三、服务承诺

1.依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督，确保达到质量、安全标准。

2.加强工作过程的管理，保证在整个工作过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我方全部负责，与贵方无关。

3.我方已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证“工程质量及安全要求”。

4.我方已知悉询价函及附件中所列明的违约的责任，若有违约情况，我方自愿承担相应责任。

5.我方已了解该项目费用包含用地预审与选址论证专题所有工作内容的工作经费，若因审批政策、相关规划以及路线方案调整等原因导致工作内容或工作量发生变化，不再调整专题经费。

6.我方承诺提供满足本项目要求的人员及设备。

7.我方承诺本报价文件有效期60个日历天。

四、联系人：	         电话：                   。

供应商名称：                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年   月    日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自报价、委托代理人报价均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3.以联合体形式报价的，联合体牵头人提供。

（二）授权委托书（如有）

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：1.此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

2.以联合体形式报价的，联合体牵头人提供。

三  联合体协议书（如有）

、          (所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加G8517屏山新市至宜宾高速公路用地预审与选址论证专题询价。现就联合体询价事宜订立如下协议。

1.           (某成员单位名称)为联合体牵头人，          (另一成员单位名称)为联合体成员。

2.联合体成员授权牵头人代表联合体参加询价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本询价项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价函、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向询价人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:承担工作:           (联合体牵头人)承担            工作；           (联合体成员)承担           工作;

5.报价工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签宇或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式叁份，联合体成员和询价人各执壹份。

联合体牵头人名称:            (盖单位章)

法定代表人:           (签字)

联合体成员名称:           (盖单位章)

法定代表人:            (签字)

年  月  日

注:1.如不是联合体，本页所有空白处填入“/”。

2.本协议书后无需附法定代表人身份证明。

3.如为联合体报价，询价当天将该协议原件单独递交询价人。

四  供应商证明材料

一、提供有效营业执照、资质证书、开户许可证副本复印件（若为联合体报价，联合体各方均需提供，并加盖对应单位公章）

二、提供近3年（2021年1月1日至今）完成的高速公路项目合同书原件扫描件、用地预审与选址意见书和建设用地批复复印件

三、拟委任项目负责人及项目组成员提供身份证复印件、职称证复印件、在社保系统打印的报价截止月上月或上上月往前推6 个月及以上的连续、不间断的本单位人员社保缴费证明

五  工作方案

格式自拟，至少应包括工期、工作计划、人员安排、质量标准等内容。

附件2 外部供应项目技术要求

| 项目基本情况： G8517屏山新市至宜宾高速公路是《国家高速公路网规划》的G8517屏山至兴义高速公路的重要组成部分，项目路线起于宜宾市屏山县新市镇，接在建G4216新市至金阳高速公路，经锦屏镇、富荣镇、鸭池乡，止于叙州区柏溪街道八一村附近，接宜宾城市过境高速公路西段，路线全长约65.7 公里，四车道高速公路，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，永久占地约5470亩，土地投资约8.8亿元，总投资约154亿元，项目预估占用基本农田约1100亩。 |  |
| --- | --- |
| 采购具体内容： 完成项目用地预审图件编制、踏勘论证报告、节地评价报告、非农建设用地调查、选址论证报告、生态红线不可避让论证报告与选址报告合稿、用地与选址报告等审批报件合稿组卷，取得用地预审与选址意见书。 |  |
| 使用技术标准及规范： 1、《中华人民共和国土地管理法》中华人民共和国主席令第28号； 2、《中华人民共和国城乡规划法》中华人民共和国主席令第74号； 3、《四川省土地管理法实施办法》； 4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》； 5、《征用土地公告办法》； 6、《建设项目用地预审管理办法》国土资源部令第68号； 7、《土地利用年度计划管理办法》； 8、《国土资源部关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》国土资规〔2016〕16号； 9、 《四川省城乡规划条例》四川省人民代表大会常务委员会办公厅〔2011〕； 10、《城市规划编制办法》中华人民共和国建设部令第146号； 11、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》国发〔2002〕13号； 12、国家、省市主管部门发布的其他相关政策法规、规章和标准规范等。 |  |
| 技术要求： 满足国家、省市及行业技术要求，取得用地预审与选址意见书。 |  |
| 采购方将提供的图件资料： 项目用地范围线（2000国家大地坐标系），项目可行性研究报告，项目用地红线图、功能分区表。本项目工程概况、1:1万地形图及路线方案。 | 采购成果形式及要求： 交付的成果形式及要求严格按照合同签订相关内容执行。 |

附件3 合同模板

技术服务合同

（专业：用地预审与选址论证）

工 程 名 称：G8517屏山新市至宜宾高速公路

工 程 地 点：宜宾市屏山县、叙州区

合 同 编 号：

资质证书等级：

发包人（甲方）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

供应商（乙方）：

签 订 日 期：2024年  月  日

技术服务合同

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

统一社会信用代码：

资质等级及专业类别：

资质证书有效期：

法定代表人姓名：

项目负责人姓名：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担G8517屏山新市至宜宾高速公路项目的前期工作，经□公开招标 R询价采购，甲乙双方就 用地预审与选址论证 技术服务事宜达成一致，订立本合同。

- 第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《安全生产法》和《四川省安全生产条例》等。

1.2国家及地方、行业有关本专业的法律、法规及相关技术标准和要求。

1.3建设工程批准文件。

- 第二条 合同文件的优先次序

本合同的相关询价文件、报价文件、中选文件、合同履行过程中的往来函件等均为本合同的组成部分。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

2.1合同协议书及其谈判纪要等附件

2.2工作通知单

2.3甲方要求及委托书

2.4报价文件

2.5询价文件

- 第三条 本合同项目的名称、概况及阶段

3.1项目名称：G8517屏山新市至宜宾高速公路

3.2项目概况：路线起于宜宾市屏山县新市镇，接在建G4216新市至金阳高速公路，经锦屏镇、富荣镇、鸭池乡，止于叙州区柏溪街道八一村附近，接宜宾城市过境高速公路西段，路线全长约65.7 公里，四车道高速公路，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，永久占地约5470亩，土地投资约8.8亿元，总投资约154亿元，项目预估占用基本农田约1100亩。

3.3项目阶段：工可

- 第四条 工作内容和质量要求

4.1乙方的工作包括但不限于以下内容：

（一）参与本项目联合选址选线工作，为项目提供用地数据，并配合项目业主征求相关部门意见（自然资源、林草、发改、生态环境等部门），为选址选线约束性提供专业意见和相关佐证材料。

（二）编制项目节约集约用地论证分析专章，整合建设项目选址论证、节地评价、占用耕地踏勘论证、不可避让生态保护红线论证（由甲方编制，提供给乙方完成合稿）、永久基本农田补划等技术报告的核心内容，按照“突出重点，注重实效”的原则，从项目概况、方案比选、功能分区和用地规模的合理性、节地水平的先进性、耕地占补平衡、占用永久基本农田的必要性、合理性和补划的可行性等方面编制专章。根据项目需要对临建工程的选址进行论证（如需）。专章报告上报通过自然资源主管部门评审，并取得专家意见。

（三）完成项目用地范围内涉及的宅基地、既有道路、厂矿等建设痕迹，完成现场调查、丈量、拍照和收集合法的权属证明材料，形成非农建设用地调查专题报告。

（四）项目用地预审相关基础资料收集整理、合稿组卷及报审，协助及对接各级自然资源主管部门审查工作，取得主管部门的项目用地预审与规划选址意见书。

4.2乙方工作成果应满足国家、省市主管部门发布的现行法律法规和行业技术标准，并取得专家正式审查意见和主管部门批复。

- 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 文件名称 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目用地范围线（2000国家大地坐标系），项目可行性研究报告，项目用地红线图、功能分区表。 | 路线方案确定后5个工作日内提交。 |  |

- 第六条 乙方向甲方交付的成果、份数、地点及时间

6.1乙方向甲方交付的成果文件为4.1所承担内容的成果，具体要求为：送审稿（1套）、正式成果文件（纸质4套，扫描件1套，可编辑电子版1套），主管单位出具的批复（纸质1份，扫描件1份）。

6.2自甲方向乙方提供基础资料之日起算，乙方应于30个日历天内提交送审稿，部审项目在90个日历天内/厅审项目在60日历天/地市州审项目45日历天内提交正式成果文件及批复。

6.3 提交地点：成都市太升北路35号四川省交通勘察设计研究院有限公司。

6.4验收方式和标准：乙方提交的成果文件应为经甲方及项目业主确认的最终路线方案成果，成果质量应满足国家现行标准法规及四川省行业技术相关要求，并取得主管部门核发的用地预审与选址意见书。工作开展中取得中间成果的专家审查意见、用地预审与选址意见书，不视为最终验收合格。

- 第七条 合同价款

7.1本合同总价为       元（大写：       元整）。

7.2本合同价款包括且不限于完成本专业工作所需的人工、材料、机械设备使用、安全生产、资料收集、外业、内业、外部协调、审查费、会务费、税费等和政策性文件规定的全部费用。

7.3合同费用包含用地预审与选址论证专题所有工作内容的工作经费，若因审批政策、相关规划以及路线方案调整等原因导致工作内容或工作量发生变化，不再调整专题经费。

7.4取得主管部门出具的用地预审与选址意见书前由于项目路线调整引起的增加工作量，合同经费不予调整。

7.5取得主管部门出具的用地预审与选址意见书后因路线调整、项目拆分或合并原因导致的工作量变化，由甲乙双方友好协商，参照本合同收费标准签订补充协议。

- 第八条 履约担保

本合同无履约担保。

- 第九条 支付方式

9.1乙方完成项目用地预审和选址意见送审，并提交送审稿成果文件后30日内，甲方向乙方支付协议暂计总价的40%。

9.2乙方提交正式成果文件，取得并提交主管部门出具的用地预审与选址意见书，甲乙方依据实际工作量签订结算协议明确结算金额后30日内，甲方向乙方支付至结算金额的100%。

9.3乙方申请支付时向甲方出具正式合法增值税专用发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。

- 第十条 双方责任

10.1甲方责任

10.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本合同第六条规定的交付时间顺延相同时间。

10.1.2甲方变更委托项目的工作内容、工作范围或质量标准、数量或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，工期可以合理顺延，但合同价不予调整。

10.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不支付任何费用，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，就费用结算事宜双方签订补充协议（或另订合同）。

10.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付合同款项，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，且乙方提交文件的时间顺延。

10.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.1.6甲方应指定专人负责本合同内容的履行并与乙方进行对接。甲方指定的负责人为张璐，电话为         ，身份证号：/。

10.2 乙方责任

10.2.1乙方应按国家规定和合同约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。

10.2.2 乙方应保证有足够的专业技术人员和设备按时保质完成本合同约定的工作任务。

10.2.3乙方应指定专人负责本合同内容的履行并与甲方进行对接。乙方指定的负责人为      ，电话为      ，身份证号：      。

10.2.4乙方提交的成果文件合理使用年限为长期。

10.2.5乙方负责对外的审查、汇报工作，负责该合同项目的联络和后续服务工作。

10.2.6由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，在应收合同经费中按照人民币2000元/天的标准扣取，直至合同经费扣完为止。延误超过15日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，甲方有权没收乙方的履约保证金（若有），并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

10.2.7由于乙方原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收合同价的千分之一。延误超过30日的，甲方有权立即解除本合同。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.8乙方开展工作或提交成果所选用的国家标准图、部标准图、行业标准图及地方标准图由乙方负责解决。

10.2.9乙方应为己方人员购买国家法定保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

10.2.10 合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权将乙方剔除甲方供应商库，三年内不得入库。

10.2.11乙方应当严格按照《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例（修订）》等法律法规，以及安全生产操作规程等制度相关要求完成本合同约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部责任。

10.2.12乙方应当保守在履行本合同过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10.2.13乙方不得将本合同内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除合同，追究乙方的违约责任。甲方解除本合同的，本合同自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起解除，乙方应退还甲方已付的全部费用，并按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.2.14乙方违反本合同约定的，除按照上述约定支付违约金外，乙方还应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。乙方支付的违约金不足以弥补因违约给甲方造成的经济损失的，乙方还应补足甲方的经济损失差额。

- 第十一条 保密和知识产权保护

11.1甲方单位所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉密资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

11.2甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

11.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第十二条 争议解决

12.1本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 第十三条 通知和送达

13.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力，双方确认的送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及行政机关。

13.2甲乙双方的联系信息如下：

13.2.1甲方联系人：张璐，联系电话：     ，电子邮箱：/，

通讯地址：成都市青羊区太升北路35号，邮编：610017。

13.2.2乙方联系人：     ，联系电话：      ，电子邮箱：     ， 通讯地址：      ，邮编：   。

- 第十四条 合同生效及其他

14.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式 捌 份，甲方 肆 份，乙方肆份，具有同等法律效力。

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 账号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |