科研项目《四川绿色服务区关键技术》试验测试及现场监测技术服务

外部供应采购询价函

（第二次）

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年9月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及我司《科研项目管理办法》、《科研外部供应采购管理办法》规定, 四川绿色服务区关键技术科研项目需进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

四川绿色服务区关键技术试验测试及现场监测技术服务采购。

（二）采购内容及限价：

外部供应内容为：完成本项目现场监测、实验平台搭建、试验测试及附属计算测试分析报告等内容，研究期限内为甲方提供必要的技术支持。具体分项、数量及限价详见下表：

| 序号 | 项目 |  | 数目/规格 | 单价限价（万元） | 小计限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场监测 | 工作任务：对服务区照明、供暖、空调、炊事等主要用能环节，在不同气象、季节、时间、人流等条件下的用能情况进行分类分时监测，协助项目组找出用能关键点，根据用能进一步对服务区碳排放情况进行统计分析。 | 1/套 | 8.4 | 8.4 |
| 2 | 实验模型搭建 | 工作任务：根据构建的模型，对高隔热节能建筑窗体以及集成相变蓄能建筑围护结构分别搭建对比实验模型两组（每组两个）。高隔热节能建筑窗体拟研究开发集成具备热遮挡(兼顾采光和隔热性能)，可开启的双层节能窗（夏季昼夜双层关闭，冬季白天内窗开启，夜间双层关闭）。集成相变蓄能建筑围护结构采用在墙体内置相变蓄热材料，并于墙体外侧设置太阳能集热器，以期形成可应用的太阳能相变蓄热供暖集成系统（墙体）。 | 1/套 | 11.4 | 11.4 |
| 3 | 试验测试 | 工作任务： 分为冬、夏季测试。 ①对高隔热节能建筑窗体，首先在专业实验测试中心进行半透明遮挡材料的反射、透射等关键热物性参数进行实验测试，优选符合建筑窗体的热遮挡材料；然后进行对比实验，测试节能窗的运行性能和对室内环境的影响，并基于室内环境变化，研究节能窗的运行控制方案。通过试验，协助项目组进一步对节能窗的构造和遮挡性能进行优化形成优化产品。 ②对集成相变蓄能建筑围护结构，首先在专业实验测试中心对制备的相变材料的相变温度、焓值等热物性测试，然后在对比实验平台，测试墙体的蓄放热性能，与室外太阳能集热器的匹配，通过试验数据进一步对相变蓄能建筑围护结构进行优化。 | 1/套 | 17.2 | 17.2 |
| 合计 |  |  |  |  | 37.0 |

二、询价须知

（一）资格要求：具备独立企业法人资格或事业法人资格，并具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

（二）报价要求：包干价，供应商报价单价及总价限价均不得超过限价表，否则报价无效。

（三）业绩要求：近3年（2021年1月1日至今）至少具备1项与该项目类似（绿色建筑、低碳技术或建筑节能等项目）的技术咨询或服务类项目业绩（以合同签订日期或验收日期为准），具备良好的研究基础和技术条件。

（四）人员要求：项目负责人1名，具备建筑类高级工程师及以上职称（或副教授、副研究员及以上），博士研究生学历；项目组成员至少5名，本科生毕业及以上学历。

（五）工期要求：2025年8月31日前（含8月31日）完成采购服务内容，并交付成果。

（六）售后要求：协助相关工作，通过采购方项目验收。

（七）被询价的供应商必须提供有效的营业执照（或事业单位法人证书），并加盖鲜章。

（八）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点。

（九）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（十）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（十一）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（十二）重新询价的情形

1、报价截止时间（同下）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家；

三、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将密封且胶装完好的报价函于2024年9月29日15:00 时前递交至成都市太升北路35号2楼B区会议室，报价文件接受邮寄方式。联系人：卢女士，电话：18224422797。

附件1：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年9 月 25 日

附件1：

四川绿色服务区关键技术试验测试及现场监测技术服务采购

（第二次）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

三、 营业执照（或事业单位法人证书）…………………………………(     )

四、 业绩证明材料…………………………………………………………(     )

五、 拟投入本项目的人员计划……………………………………………(     )

六、 技术方案及实施计划…………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 四川绿色服务区关键技术试验测试及现场监测技术服务采购 （项目名称）询价采购函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

报价格式参照下表：

| 序号 | 项目 |  | 数目/规格 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场监测 | 工作任务：对服务区照明、供暖、空调、炊事等主要用能环节，在不同气象、季节、时间、人流等条件下的用能情况进行分类分时监测，协助项目组找出用能关键点，根据用能进一步对服务区碳排放情况进行统计分析。 | 1/套 |  |  |
| 2 | 实验模型搭建 | 工作任务：根据构建的模型，对高隔热节能建筑窗体以及集成相变蓄能建筑围护结构分别搭建对比实验模型两组（每组两个）。高隔热节能建筑窗体拟研究开发集成具备热遮挡(兼顾采光和隔热性能)，可开启的双层节能窗（夏季昼夜双层关闭，冬季白天内窗开启，夜间双层关闭）。集成相变蓄能建筑围护结构采用在墙体内置相变蓄热材料，并于墙体外侧设置太阳能集热器，以期形成可应用的太阳能相变蓄热供暖集成系统（墙体）。 | 1/套 |  |  |
| 3 | 试验测试 | 工作任务：分为冬、夏季测试。 ①对高隔热节能建筑窗体，首先在专业实验测试中心进行半透明遮挡材料的反射、透射等关键热物性参数进行实验测试，优选符合建筑窗体的热遮挡材料；然后进行对比实验，测试节能窗的运行性能和对室内环境的影响，并基于室内环境变化，研究节能窗的运行控制方案。通过试验，协助项目组进一步对节能窗的构造和遮挡性能进行优化形成优化产品。 ②对集成相变蓄能建筑围护结构，首先在专业实验测试中心对制备的相变材料的相变温度、焓值等热物性测试，然后在对比实验平台，测试墙体的蓄放热性能，与室外太阳能集热器的匹配，通过试验数据进一步对相变蓄能建筑围护结构进行优化。 | 1/套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本报价为包干费用，包括测试仪器、模型制作、人工、安全文明施工、管理、利润、税金等和政策性文件规定的所有费用。

二、工期

满足询价函中询价须知“第（五）项工期要求”。

三、服务承诺

1.依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督，确保达到质量、安全标准。

2.加强工作过程的管理，保证在整个工作过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我方全部负责，与贵方无关。

3.我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

四、联系方式

联系人：姓名                  联系电话：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

二  法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖公章

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人签字可亲笔签名，也可使用印章。

（二）授权委托书（如有）

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。并加盖公章。

法定代表人身份证

授权代理人身份证

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：1.此页仅适用于法定代表人委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。

2.法定代表人签字可亲笔签名，也可使用印章。

三  营业执照（或事业单位法人证书）

（提供营业执照（或事业单位法人证书）复印件，并加盖公章）

四  业绩证明材料

（提供项目业绩合同全本复印件及其他证明材料复印件，并加盖公章）

五 拟投入本项目的人员计划

（一）参与人员信息汇总表

| 姓名 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |

（二）参与人员情况

（附有效期内的身份证、毕业证书或学位证书、项目负责人职称证书复印件，并加盖公章。）

六 技术方案及实施计划

（提供供应内容相应的技术方案及实施计划。）